HERO INTERIM PROFESSIONALS  ·  ONTWERPPLAN  ·  CONCEPT VOOR FEEDBACK

Wagenparkbeheer: van Excel naar één systeem

Ontwerpplan voor een app binnen het Hero-platform waarin Hero het wagenpark beheert: welke auto bij wie hoort, wat er wanneer moet gebeuren, en wat het kost. Dit document beschrijft wat we bouwen, voor wie, en in welke volgorde. Er is nog niets gebouwd. Eerst feedback, dan bouwen.

| Voor | Niels Kuip, celdirecteur |
| --- | --- |
| Auteur | Jaden Bakker |
| Datum | 14 september 2026 |
| Versie | 0.3 (concept) |
| Deadline bouw | Donderdag 17 september, einde dag |
| Samenvoegen | Vrijdag 18 september |

Inhoud

1. Samenvatting	4

2. Huidige situatie en probleem	5

Hoe het nu gaat	5

Wat er nu in de Excel staat	5

Wat daar misgaat	6

Wat het personeelsbeleid al vastlegt	7

3. Doel en afbakening	8

Doel	8

Ontwerpprincipes	8

Binnen scope (donderdag)	8

Als er tijd over is (should)	8

Buiten scope (nu)	9

4. Gebruikers en rollen	10

Rechtenmatrix	10

5. Functionaliteiten	12

5.1 Voertuigen, contracten en contacten	12

5.2 Toewijzing, wachtlijst en uitleen	13

5.3 Taken, processen en herinneringen	13

5.4 Kilometers, incidenten en boetes	14

5.5 Dashboard en rapportage	15

5.6 Algemeen	15

6. Processen	17

6.1 Instroom nieuwe auto	17

6.2 Uitgifte auto	17

6.3 Inname auto	17

6.4 Uitstroom auto	18

6.5 Deadline nadert (APK, contracteinde, rijbewijs, banden, bundel, uitleen)	18

6.6 Incident	18

6.7 Boete	18

7. Datamodel	20

Afgeleide gegevens (niet opgeslagen, wel getoond)	21

8. Schermen	22

8.0 Het keuzemenu	22

8.1 Dashboard (beheerder)	22

8.2 Voertuigdetail	23

8.3 Mijn auto (bestuurder, op telefoon)	23

8.4 Overige schermen	23

9. Techniek en architectuur	25

Plek in het Hero-platform	25

Bouwstenen	25

Beveiliging en privacy	26

Waarom geen native app	26

10. Overstap vanuit Excel	27

11. Planning	29

Wat ik donderdag laat zien	29

Hoe ik bouw	29

Als het niet past	29

12. Kanttekeningen, voorwaarden en risico's	30

Voorwaarden om dinsdag te kunnen starten	30

Kanttekeningen	30

Risico's	30

13. Beslispunten voor feedback	32

# 1. Samenvatting

Het wagenpark van Hero staat nu in een Excel op SharePoint met negen tabbladen (wagenpark overzicht, contacten, wachtlijst, tijdelijke uitleen, uitleenhistorie, bandenwissel, processen, verduurzaming, incidenten) die niet goed wordt bijgehouden. Er wordt gereageerd op wat zich aandient (een boete, een APK-brief, een nieuwe collega die een auto nodig heeft), maar er is geen overzicht en niemand weet zeker of de lijst klopt. De opdrachtgever wil alles uit die Excel, plus tankpassen, papieren, onderhoudsdatums, archief en foto's, in één keuzemenu in een app binnen het Hero-platform.

Het voorstel is een app met drie kernonderdelen:

- Eén waarheid over het wagenpark. Elke auto, elk contract, elke toewijzing en elke uitleen staat op één plek, met een logboek van wijzigingen.

- Het systeem bewaakt de deadlines. APK, einde contract, verlopen rijbewijs, bandenwissel, te late uitleen, kilometerbundel: het systeem maakt daar taken van en mailt de juiste persoon op tijd.

- Bestuurders doen hun eigen deel. Een collega ziet zijn eigen auto, geeft de kilometerstand door, meldt een incident en ziet zijn boetes. Dat hoeft de beheerder dan niet meer na te jagen.

De vier processen uit de Excel (instroom, uitgifte, inname, uitstroom) worden checklists per auto in de app. Zo blijft de kennis van de office managers bewaard en ziet iedereen welke stap open staat.

De eerste versie moet donderdag 17 september aan het einde van de dag werken, met de Excel-data ingeladen. De bouw gebeurt in hackathon-stijl: twee collega's bouwen los van elkaar een eigen versie, donderdag laten we die zien, vrijdag voegen we het beste van beide samen. Het plan is bewust in lagen opgezet: een must-kern die donderdag zeker staat, en uitbreidingen die volgen als er tijd is of in een tweede ronde.

De belangrijkste les komt uit de ATS-demo van 14 september: het prototype kon veel, maar het scherm was druk en belangrijke functies zaten verstopt. Dit plan is daarom bewust smal. Eén taak per scherm, het dashboard toont alleen wat er moet gebeuren, een bestuurder ziet maximaal vijf dingen, en wat donderdag niet af is gaat eruit in plaats van half erin. De volledige principes staan in hoofdstuk 3.

Dit document is tegelijk de bouwopdracht. Het is zo geschreven dat het na goedkeuring rechtstreeks aan Claude Code kan worden gegeven, hoofdstuk voor hoofdstuk, in genummerde stappen die elk apart te controleren zijn. Zo werkte het bij het ATS ook.

WAT IK NODIG HEB VAN JULLIE
Feedback op hoofdstuk 3 (afbakening), 4 (rollen), 6 (processen) en 13 (beslispunten). De rest is uitwerking die ik kan bijstellen zodra die kloppen. De spelregels uit het personeelsbeleid (boetes en eigen risico voor de bestuurder, onderhoud zelf regelen, onderhoudsadres per merk, winterbanden) zijn verwerkt in hoofdstuk 2, 5 en 7.

# 2. Huidige situatie en probleem

Gebaseerd op de briefing van 14 september, de mail van de opdrachtgever van diezelfde dag met de wensenlijst, en de Excel zelf, die ik op 14 september heb doorgenomen.

## Hoe het nu gaat

- Alle auto's staan in één Excel op de SharePoint-site Wagenparkbeheer, verdeeld over negen tabbladen. Die wordt niet consequent bijgewerkt: bij vier van de 54 auto's staat een kilometerstand, en bij vier auto's is de APK-datum verstreken zonder dat er een nieuwe staat.

- Beheer bestaat uit losse taken: een boete doorsturen, een APK inplannen, een auto regelen voor een nieuwe collega. Niemand heeft de rol "wagenparkbeheerder" als vaste verantwoordelijkheid.

- Kennis zit in hoofden en mailboxen: wie rijdt nu in welke auto, wanneer loopt welk contract af, wat is de kilometerstand.

- Annemiek, PA en office manager, houdt de Excel bij. In de briefing werd dat scherp gezegd: haar taak is niet wagenparkbeheer, haar taak is taken uitvoeren vóór het wagenparkbeheer. Dat klopt met het tabblad Processen, dat de office managers als uitvoerders noemt. Niemand bewaakt het geheel.

## Wat er nu in de Excel staat

Negen tabbladen (de mail noemde er zes). Elk tabblad wordt een onderdeel in het keuzemenu van de app.

| Tabblad | Wat erin staat | Wordt in de app |
| --- | --- | --- |
| Wagenpark overzicht | 54 auto's met kenteken plus 12 bestelde (6 Tesla Model 3, 6 Renault Megane E-Tech). Per auto: kenteken, bestuurder, telefoon, vestiging, merk, soort (eigendom, financial lease, operational lease, huur), bijtelling, type, bouwjaar, milieu (benzine, elektrisch, hybride), type banden, tank-/laadpasnummer, pincode, kilometerstand met datum, APK-vervaldatum, en vrije tekst voor onderhoud, schade en opmerkingen. | Wagenpark, Bestuurders, Archief. Onderhoud en schade worden losse records in plaats van vrije tekst. Pincode afgeschermd. |
| Contacten | Garages per merk (Ben Duin voor klein onderhoud, MKB Autobeheer en Stokman voor Renault, Dusseldorp Zwaag voor BMW en Mini, Tesla Purmerend, Gomes voor Mercedes, Broekhuis voor Audi), Bubble Wash, en twee losse contactpersonen. | Contacten, met soort en merk, zodat het onderhoudsadres per auto automatisch klopt. |
| Wachtlijst | Medewerker, vestiging, datum aanvraag, gewenste auto, opmerking. Eén persoon, die nu in een huurauto rijdt. | Wachtlijst |
| Tijdelijke uitleen | Kenteken, medewerker (ook externen), vestiging, datum uit, datum retour, reden. Drie lopende uitleningen. | Uitleen |
| Uitleen overzicht | Historie van 41 uitleningen sinds 2024, plus de vier leenauto's: lavendelbus, verhuisbus, Mini en een Clio. | Uitleen (historie) en een vlag "leenauto" op de auto. |
| 2026 - Zomerbandenwissel | Checklist per seizoen: 34 auto's met winter/zomerbanden, wie erin rijdt, telefoon, vestiging, kolom "Gewisseld". | Seizoenstaak banden, automatisch aangemaakt voor auto's met winter/zomerbanden. |
| Processen | Vier uitgeschreven processen met stappen: instroom nieuwe auto, uitgifte, inname, uitstroom. Inclusief wie wat regelt (verzekering via Hypotheekshop Hoorn, tankpas via MKB Brandstof of E-Flux, bestickering via Plakkie, Bubble Wash vóór uitgifte, HR informeren, vrijwaringsbewijs RDW). | Processen als checklist per auto, zie hoofdstuk 6. |
| Verduurzaming | Aantal auto's per vestiging en per milieu, 2024 tegenover 2025 (benzine van 62% naar 41%, elektrisch van 38% naar 50%). | Rapport Verduurzaming, automatisch uit de data. |
| Incidentenregistratie | Leeg. Schades staan als vrije tekst in het Wagenpark overzicht. | Incidenten |

Wat opvalt: de meeste auto's zijn eigendom van Hero of afbetaalde financial lease, niet operational lease. Een leasecontract met kilometerbundel geldt dus maar voor een handvol auto's. De vier vestigingen (Wognum, Alkmaar, Hoorn, Schiphol) zijn de eenheid waarin alles is georganiseerd. En per auto bestaat al een map in Teams voor foto's en papieren; de app hoeft die alleen te koppelen.

Daarnaast vraagt de opdrachtgever om in hetzelfde menu op te nemen: tankpasnummers inclusief pincode, een map voor RDW-papieren, een map voor verzekeringspapieren, de datums van onderhoudsbeurten en APK, een archief van oude auto's met alle informatie, een map voor foto's van de auto, en contactpersonen voor APK en garage. Alles in één oogopslag. Dat is één op één verwerkt in hoofdstuk 5 en 8.

CIJFERS UIT DE EXCEL
54 auto's op de weg, 12 besteld, 4 leenauto's, 4 vestigingen. Merken: vooral Renault Clio en Megane, Tesla Model 3, BMW, Audi, Mercedes. Helft elektrisch. Bij 4 auto's is de APK-datum verstreken of niet bijgewerkt. Bij 4 auto's staat een kilometerstand. Onderhoud en schade zijn vrije tekst bij 10 auto's.

## Wat daar misgaat

| Symptoom | Gevolg | Wat het systeem doet |
| --- | --- | --- |
| Lijst loopt achter | Onbekend wie in welke auto rijdt; boete belandt bij de verkeerde persoon of blijft liggen | Toewijzing met begin- en einddatum; boete koppelt zichzelf aan de bestuurder op de overtredingsdatum |
| Deadlines worden gemist | APK verloopt, contract loopt stilzwijgend door, bandenwissel wordt vergeten | Automatische taken en mails, 90/30/7 dagen vooraf |
| Geen kostenbeeld | Celdirecteuren weten niet wat het wagenpark van hun vestiging kost | Kosten per auto, per vestiging en per maand op één scherm |
| Documenten verspreid | Kentekenbewijs, contract, groene kaart zijn niet vindbaar als het nodig is | De Teams-map van de auto hangt aan de auto |
| Pincodes in een Excel | Iedereen met toegang tot het bestand ziet alle tankpas-pincodes | Pincode versleuteld opgeslagen, alleen zichtbaar voor de beheerder en de bestuurder van die auto, elke keer dat iemand hem opvraagt gelogd |
| Geen geschiedenis | Bij schade of discussie is niet terug te vinden wat wanneer is gewijzigd | Logboek per auto en per toewijzing |

## Wat het personeelsbeleid al vastlegt

Het onderdeel "Mobiliteit en bedrijfsauto" in de Hero-app bevat spelregels die het systeem moet volgen, niet opnieuw moet uitvinden:

- Wie buiten kantoor werkt heeft recht op een bedrijfsauto. Wie geen bedrijfsauto heeft, krijgt een vaste reiskostenvergoeding. Dat laatste valt buiten dit systeem.

- Eigen risico en boetes zijn voor eigen rekening. Doorbelasten is dus de standaard, geen keuze per geval.

- Onderhoud regelt de bestuurder zelf, op tijd. Herinneringen voor APK, beurten en banden gaan daarom eerst naar de bestuurder. De beheerder bewaakt alleen of het gebeurt.

- Onderhoudsadres hangt af van het merk. BMW en Mini: Dusseldorp, gratis halen en brengen. Renault: vrije dealerkeuze. Overige merken: MKB Autobeheer. Het tabblad Contacten in de Excel is preciezer en is leidend.

- Winterbanden op tijd laten monteren. Een vaste seizoenstaak, elk jaar opnieuw.

# 3. Doel en afbakening

## Doel

Eén plek waar het wagenpark klopt, waar het systeem zelf aan de bel trekt, en waar bestuurders hun eigen zaken regelen. Het systeem wordt de wagenparkbeheerder; de mensen voeren alleen nog uit. Succes is meetbaar: op vrijdag 18 september staan alle auto's uit de Excel in het systeem, zijn ze toegewezen aan de juiste collega's, en staat voor elke auto de eerstvolgende deadline op de agenda.

## Ontwerpprincipes

De feedback op de ATS-demo was duidelijk: veel functionaliteit, maar het scherm was druk en belangrijke knoppen zaten verstopt. Volgende versies moeten eenvoudiger en taakgerichter zijn, opgebouwd als gebruikersverhaal. Dat neem ik hier vanaf dag één mee:

- Eén taak per scherm. Kilometerstand doorgeven is één pagina met één veld. Incident melden is één formulier. Geen tabbladen, geen verborgen menu's.

- Het dashboard toont wat er moet gebeuren, niet alles wat er is. Deadlines en open taken bovenaan, cijfers daaronder, de rest achter een klik.

- Bestuurders zien maximaal vijf dingen. Mijn auto, kilometerstand, incident melden, mijn boetes, documenten. Niets anders.

- Elke functie begint als gebruikersverhaal. "Als beheerder wil ik een boete invoeren en meteen zien wie er reed." Wat daar niet in past, bouwen we niet.

- Liever minder en af. Een must die niet af is, gaat eruit. Een should die niet af is, wordt niet getoond.

## Binnen scope (donderdag)

- Voertuigregister met soort eigendom, contract, status, tankpas (pincode afgeschermd), link naar de Teams-map en archief van oude auto's

- Toewijzing auto aan collega, inclusief inname en uitgifte

- Wachtlijst en tijdelijke uitleen, inclusief de vier leenauto's

- De vier processen uit de Excel als checklist per auto

- Incidentenregistratie: schade, pech, diefstal, ruitschade

- Contacten: garages per merk, verzekeraar, tankpas, bestickering

- Automatische taken en e-mailherinneringen voor APK, contracteinde, rijbewijs, bandenwissel, te late uitleen en kilometerbundel

- Bestuurdersportaal: mijn auto, kilometerstand doorgeven, incident melden, mijn boetes, tankpas

- Boetes met automatische bestuurderkoppeling en doorbelasting

- Dashboard met deadlines en open taken, per vestiging gefilterd

- Import van de Excel, alle negen tabbladen

- Inloggen met het Hero Microsoft-account, via het platform

## Als er tijd over is (should)

- Documenten en foto's uploaden in de app zelf (in plaats van alleen de Teams-map)

- Kosten per auto en per vestiging

- Incident-afhandeling met statussen (bij verzekeraar, in reparatie)

- Rapport verduurzaming (vervangt het tabblad Verduurzaming)

- Leenauto reserveren, RDW-opzoeken op kenteken, maandelijkse kilometervraag, export naar Excel

## Buiten scope (nu)

- Native iOS- of Android-app. De webapp werkt op telefoon en is als snelkoppeling op het beginscherm te zetten. Een App Store-app vraagt een Apple Developer-account dat er waarschijnlijk niet is (zie hoofdstuk 12).

- Directe koppeling met de leasemaatschappij of verzekeraar. Eerst handmatig; koppelen kan later als de basis staat.

- Brandstof- en laadpasafrekening op transactieniveau. Wel: welke pas hoort bij welke auto.

- Ritregistratie voor de Belastingdienst (bijtelling). Dat is een ander product en ander risico.

- Reiskostenvergoeding voor collega's zonder bedrijfsauto. Dat loopt via HR en salaris, niet via het wagenpark.

# 4. Gebruikers en rollen

Uit de briefing, letterlijk: "ik, Annemiek en alle andere celdirecteuren, maar ook de mensen die een auto hebben", en die laatste groep als volwaardige gebruikers. Annemiek is daarbij PA en office manager, geen celdirecteur. De opdrachtgever rekent zichzelf dus mee, en bestuurders krijgen een eigen ingang in plaats van alleen een mailtje. Ik vertaal dat naar vier rollen. Eén persoon kan meerdere rollen hebben.

| Rol | Wie | Wat deze rol doet |
| --- | --- | --- |
| Beheerder | Wie de taken uitvoert: de office managers, volgens het tabblad Processen. Nu doet Annemiek het, als PA en office manager. Het systeem bewaakt, de beheerder handelt af. | Voert auto's, contracten, toewijzingen en uitleningen in. Doorloopt de checklists. Handelt taken af (APK plannen, boete doorbelasten). Beheert contacten en instellingen. Ziet alles, van alle vestigingen. |
| Celdirecteur | Verantwoordelijk voor een vestiging (Wognum, Alkmaar, Hoorn of Schiphol) en de mensen daar. De Excel is per vestiging georganiseerd. | Ziet auto's, bestuurders, wachtlijst en kosten van de eigen vestiging. Vraagt een auto aan voor een nieuwe collega. Keurt schade of doorbelasting goed als dat nodig is. Ziet openstaande taken van de eigen vestiging. |
| Bestuurder | Elke collega met een auto van de zaak, ook wie tijdelijk een leenauto heeft. | Ziet de eigen auto, het contract, de tankpas en de documentenmap. Geeft de kilometerstand door. Meldt incidenten met foto's. Ziet eigen boetes en of die worden doorbelast. |
| Directie / financiën | Alleen lezen, over alle vestigingen. De opdrachtgever noemde zichzelf als gebruiker, dus dit zit in de eerste versie. | Rapportage over het hele wagenpark. Kosten en verduurzaming per vestiging. Export naar Excel. |

## Rechtenmatrix

| Onderdeel | Beheerder | Celdirecteur | Bestuurder | Directie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voertuigen bekijken | alles | eigen vestiging | eigen auto | alles |
| Voertuigen en contracten bewerken | ja | nee | nee | nee |
| Auto toewijzen / innemen / uitlenen | ja | aanvragen | nee | nee |
| Processen (checklists) doorlopen | ja | nee | nee | nee |
| Tankpas-pincode zien | ja | nee | eigen auto | nee |
| Kilometerstand doorgeven | ja | nee | eigen auto | nee |
| Incident melden | ja | eigen vestiging | eigen auto | nee |
| Boetes invoeren en doorbelasten | ja | nee | alleen zien | nee |
| Taken afhandelen | ja | eigen vestiging | eigen taken | nee |
| Kosten en rapportage | alles | eigen vestiging | nee | alles |
| Gebruikers, rollen en contacten beheren | ja | nee | nee | nee |

TE TOETSEN
Annemiek is PA en office manager en doet de wagenparktaken. Blijft zij de enige beheerder, met het systeem als bewaker? Of wordt de uitvoering verdeeld, zodat elke celdirecteur of office manager de auto's van de eigen vestiging afhandelt? Het rechtenmodel kan beide aan. Zie beslispunt 1.

# 5. Functionaliteiten

Geprioriteerd met MoSCoW. MUST staat donderdag. SHOULD bouw ik als de must-kern vóór donderdagmiddag klaar is. COULD is een tweede ronde. NIET NU is bewust buiten scope.

## 5.1 Voertuigen, contracten en contacten

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Voertuigoverzicht met zoeken en filteren | Beheerder, celdirecteur | Op kenteken, merk, bestuurder, vestiging, status, milieu. Sorteren op eerstvolgende deadline. |
| MUST | Voertuigdetail | Alle rollen | Dezelfde velden als het Wagenpark overzicht: kenteken, merk, type, bouwjaar/maand, vestiging, soort eigendom, bijtelling ja/nee, milieu, type banden, tankpas, kilometerstand met datum, APK-vervaldatum. Plus status, huidige bestuurder, deadlines, onderhoudshistorie, incidenten, documentenmap en logboek. |
| MUST | Soort eigendom en contract | Beheerder | Eigendom, financial lease, financial lease afbetaald, operational lease, huur (de vijf soorten uit de Excel). Alleen bij operational lease en huur horen contractvelden: leasemaatschappij, contractnummer, begin, einde, kilometerbundel, maandtarief, tarief meer/minder-kilometers. Bij eigendom: aanschafdatum en verzekeraar. |
| MUST | Status van de auto | Beheerder | Besteld (met verwachte levering, zoals de 12 bestelde Tesla's en Megane's), actief, leenauto, tijdelijk buiten gebruik, ingeleverd, verkocht. Status bepaalt of de auto op het dashboard telt. |
| MUST | Documentenmap per auto | Beheerder, bestuurder | Per auto bestaat al een map in Teams (stap 5 van het instroomproces). De app bewaart de link naar die map en toont hem bij de auto. Dat dekt de wens "mapjes voor RDW-papieren, verzekeringspapieren en foto's" zonder bestanden te verhuizen. |
| MUST | Tankpas met pincode | Beheerder, bestuurder | Pasnummer, leverancier en pincode per auto, zoals nu in het Wagenpark overzicht. De pincode staat versleuteld in de database, is standaard verborgen, en wordt pas getoond na een klik op "toon pincode". Alleen de beheerder en de bestuurder van die auto mogen dat. Elke keer dat de code wordt getoond, komt in het logboek. |
| MUST | Archief oude auto's | Beheerder | Auto's met status ingeleverd of verkocht verdwijnen uit het overzicht maar niet uit het systeem. Het archief toont ze met alle informatie, toewijzingen, incidenten en documenten. |
| MUST | Contacten | Alle rollen | Het tabblad Contacten, één op één: bedrijf, adres, website, telefoon, merk, waarvoor. Erbij: verzekeraar (Hypotheekshop Hoorn), tankpas (MKB Brandstof, E-Flux), bestickering (Plakkie). Het onderhoudsadres van een auto volgt uit het merk en staat in elke onderhoudsherinnering. |
| SHOULD | Documenten en foto's in de app zelf | Beheerder | Uploaden en bekijken in de app, in drie mappen per auto: RDW-papieren, verzekeringspapieren, foto's. Pas als de Teams-koppeling niet genoeg blijkt. |
| SHOULD | RDW-gegevens ophalen op kenteken | Beheerder | De RDW heeft een open, gratis API. Kenteken invoeren vult merk, type, bouwjaar, brandstof en APK-vervaldatum in. |

## 5.2 Toewijzing, wachtlijst en uitleen

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Auto toewijzen aan collega | Beheerder | Met begindatum en kilometerstand bij uitgifte. Eén actieve bestuurder per auto, één actieve auto per bestuurder (uitzondering mogelijk). Start het uitgifteproces (6.2). |
| MUST | Auto innemen | Beheerder | Einddatum en kilometerstand bij inname. Start het innameproces (6.3). Daarna is de auto vrij, wordt leenauto, of gaat naar uitstroom. |
| MUST | Historie van toewijzingen | Beheerder, celdirecteur | Wie reed wanneer in welke auto. Basis voor het koppelen van boetes. |
| MUST | Bestuurdersprofiel | Beheerder | Naam, e-mail, telefoon, vestiging, functie, rijbewijs geldig tot, in dienst sinds, uit dienst per. Externen (voor uitleen) met een vlag. |
| MUST | Wachtlijst | Beheerder, celdirecteur | Het tabblad Wachtlijst: wie wil een auto, vestiging, sinds wanneer, gewenste auto, opmerking, status. Zodra een auto vrijkomt of wordt geleverd, koppelt de beheerder hem aan iemand van de wachtlijst. |
| MUST | Tijdelijke uitleen | Beheerder | De tabbladen Tijdelijke uitleen en Uitleen overzicht: wie heeft een leenauto (ook externen), sinds wanneer, tot wanneer verwacht, reden, kilometerstand bij uitgifte en inname. De vier leenauto's krijgen de status leenauto, zodat je in één oogopslag ziet welke vrij is. Een uitleen die over de verwachte datum heen is, wordt een taak. |
| SHOULD | Auto aanvragen voor nieuwe collega | Celdirecteur | Formulier: voor wie, vanaf wanneer, budget, voorkeur. Komt direct op de wachtlijst en wordt een taak voor de beheerder. |
| SHOULD | Leenauto reserveren | Bestuurder | Een leenauto vooraf vastleggen voor een periode. Nu gaat dat via een WhatsApp-groep. |

## 5.3 Taken, processen en herinneringen

Dit is het hart van "beheer in plaats van taken uitvoeren". Het systeem maakt taken aan, de mens handelt ze af.

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Processen als checklist | Beheerder | De vier processen uit de Excel (instroom, uitgifte, inname, uitstroom) start je bij een auto. Elke stap is een vinkje met wie en wanneer. Open stappen staan in Taken. Zie hoofdstuk 6. |
| MUST | Automatische taken op deadlines | Beheerder | APK vervalt of is verstreken, contract eindigt, rijbewijs verloopt, uitleen over de retourdatum, kilometerbundel op 90%. Standaard 90, 30 en 7 dagen vooraf, instelbaar. |
| MUST | Takenlijst | Beheerder, celdirecteur | Open, in behandeling, afgerond. Per taak: auto, bestuurder, deadline, wie ermee bezig is. |
| MUST | E-mailherinnering | Beheerder, bestuurder | Dagelijkse mail met wat er deze week moet gebeuren. Omdat de bestuurder volgens het beleid zelf onderhoud regelt, gaan APK-, onderhouds- en bandenherinneringen eerst naar de bestuurder, met het garage-adres voor dat merk erbij. De beheerder ziet alleen of het is gedaan. Via Microsoft Graph, zelfde opzet als in het ATS. |
| MUST | Seizoenstaak bandenwissel | Bestuurder, beheerder | Vervangt het tabblad "2026 - Zomerbandenwissel". Elk jaar rond 1 oktober en 1 april een taak per auto met type banden winter/zomer (34 auto's nu; all-season slaat over). Bestuurder meldt af, beheerder ziet per vestiging wie nog niet is geweest, precies als de kolom "Gewisseld". |
| MUST | Handmatige taak | Beheerder | Voor alles wat het systeem niet zelf ziet: ruitschade laten repareren, terugroepactie, inleverafspraak. |
| SHOULD | Maandelijkse kilometerstand-vraag | Bestuurder | Elke eerste van de maand een mail met een link waar de bestuurder in één klik de stand invult. |
| COULD | Teams-melding in plaats van mail | Beheerder | Zelfde inhoud, ander kanaal. |

## 5.4 Kilometers, incidenten en boetes

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Kilometerstand doorgeven | Bestuurder, beheerder | Datum, stand, optioneel foto van de teller. Het systeem berekent verbruik per maand en, bij lease, de verwachte eindstand ten opzichte van de bundel. |
| MUST | Incident melden | Bestuurder, beheerder | Het tabblad Incidentenregistratie. Soort (schade, pech, diefstal, ruitschade, overig), datum, plaats, omschrijving, foto's, tegenpartij ja/nee. Wordt een taak voor de beheerder. Meer niet. |
| SHOULD | Incident afhandelen | Beheerder | Statusverloop: gemeld, bij verzekeraar, in reparatie, afgerond. Kosten en eigen risico vastleggen; het eigen risico is volgens het beleid voor de bestuurder en wordt als doorbelasting geregistreerd. |
| MUST | Boete registreren | Beheerder | Kenteken, datum en tijd overtreding, bedrag, soort. Het systeem zoekt zelf op wie op dat moment de bestuurder was (ook bij een uitleen) en stelt die voor. |
| MUST | Boete doorbelasten | Beheerder | Conform beleid zijn boetes voor eigen rekening, dus een nieuwe boete staat standaard op "doorbelasten". De beheerder bevestigt en zet de datum. Een uitzondering kan alleen met reden. Bestuurder ziet het in zijn portaal en krijgt een mail. |
| SHOULD | Boete-brief uploaden en uitlezen | Beheerder | PDF of foto van de CJIB-brief uploaden; het systeem haalt kenteken, datum en bedrag eruit (zelfde tekst-lees-aanpak als in het ATS). Beheerder controleert en bevestigt. |

## 5.5 Dashboard en rapportage

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Dashboard | Beheerder, celdirecteur | Bovenaan: deadlines komende 30 dagen (inclusief verstreken APK's) en open taken. Daaronder: actief, besteld, leenauto's vrij, wachtlijst. Celdirecteur ziet alleen de eigen vestiging. |
| SHOULD | Kosten per auto en per vestiging | Beheerder, celdirecteur, directie | Maandtarief lease of afschrijving plus geregistreerde extra's (eigen risico, meer-kilometers, boetes niet doorbelast). |
| SHOULD | Rapport verduurzaming | Directie, KAM | Vervangt het tabblad Verduurzaming: aantal en percentage benzine, elektrisch en hybride per vestiging, per jaar, automatisch uit de data. Sluit aan op de ISO-doelstelling om het wagenpark te verduurzamen. |
| SHOULD | Export naar Excel | Beheerder, directie | Het volledige register als download. Ook de weg terug als het systeem ooit stopt. |
| COULD | Contracteinde-planning | Beheerder | Tijdlijn van alle contracten per kwartaal. |
| NIET NU | CO2- en bijtellingsrapportage | Directie | Interessant, maar los van het beheerprobleem. |

## 5.6 Algemeen

| Prio | Functie | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| MUST | Inloggen met Microsoft-account (hero.eu) | Via het Hero-platform. Rol komt uit een tabel in het systeem, beheerd door de beheerder. |
| MUST | Werkt op telefoon | Bestuurders gebruiken het vooral op de telefoon: kilometerstand, incident met foto, pincode opzoeken. |
| MUST | Logboek | Elke wijziging aan auto, contract, toewijzing, boete, en elke keer dat een pincode wordt getoond: wie, wanneer, wat. |
| MUST | Excel-import | Alle negen tabbladen, eenmalig bij de start, herhaalbaar tijdens het testen. Zie hoofdstuk 10. |
| SHOULD | Bug- en wensmelding in de app | Zelfde knop als in het ATS, komt als mail binnen. |

# 6. Processen

Het tabblad Processen in de Excel beschrijft vier processen voor de office managers: instroom van een nieuwe auto, uitgifte, inname en uitstroom. Die neem ik letterlijk over. In de app wordt elk proces een checklist die je bij een auto start: elke stap is een vinkje met wie het deed en wanneer. Open stappen verschijnen automatisch in Taken. Daarnaast zijn er drie processen die het systeem zelf start: een deadline die nadert, een incident en een boete. Stappen met "systeem" doet het systeem zelf.

## 6.1 Instroom nieuwe auto

Start: de beheerder maakt de auto aan met status "besteld" en een verwachte afleverdatum, zoals nu de twaalf bestelde Tesla's en Megane's.

- Auto aanmaken (beheerder). Merk, type, vestiging, soort eigendom, verwachte levering. Status: besteld.

- Afleverdatum bevestigd (beheerder). Datum invullen.

- Maakt voorbereidingstaken (systeem). Verzekering, tankpas, bestickering, inspectie, met deadline vóór aflevering.

- Verzekering afsluiten (beheerder). Via Hypotheekshop Hoorn. Polis in de documentenmap.

- Tank- of laadpas bestellen (beheerder). MKB Brandstof of E-Flux. Pasnummer en pincode vastleggen bij de auto.

- Hero-bestickering inplannen (beheerder). Klasse A, B of C, via Plakkie.

- Aflevering en inspectie (beheerder). Kenteken invullen, foto's maken, kilometerstand noteren, map in Teams aanmaken en koppelen aan de auto.

- Gegevens aanvullen (beheerder). APK-datum, bouwjaar, type banden, bijtelling.

- Status actief (systeem). De auto telt mee op het dashboard en staat klaar voor uitgifte.

## 6.2 Uitgifte auto

Start: de beheerder koppelt een auto aan een medewerker, eventueel vanaf de wachtlijst, met een startdatum.

- Toewijzen aan medewerker (beheerder). Startdatum. Wachtlijst wordt bijgewerkt.

- Informeert HR (systeem). Mail met wie, welke auto, per wanneer.

- Verzamelen (beheerder). Tankpas met code, kentekenbewijs, autosleutel.

- Bubble Wash en volle tank (beheerder). Ingepland vóór de uitgiftedatum.

- Schaderondgang (beheerder en bestuurder). Samen om de auto. Bestaande schade wordt een incident met foto's.

- Foto's en kilometerstand (beheerder). Eerste kilometerstand van deze toewijzing.

- Overhandigen (beheerder). Sleutels, tankpas, code, kentekenbewijs.

- Bijwerken (systeem). Toewijzing actief. Bestuurder ziet Mijn auto, inclusief tankpas en pincode.

## 6.3 Inname auto

Start: een collega gaat uit dienst, wisselt van auto, of een uitleen loopt af. De beheerder zet de inleverdatum; alles daarna volgt uit de checklist.

- Inleverdatum bepalen (beheerder). Bij de toewijzing of uitleen.

- Mailt bestuurder (systeem). Datum, en het verzoek de auto netjes en met volle tank in te leveren.

- Ronde en foto's (beheerder). Foto's naar de documentenmap. Nieuwe schade wordt een incident.

- Kilometerstand noteren (beheerder). Eindstand van deze toewijzing.

- Sleutels en toebehoren innemen (beheerder). Sleutels, tankpas, kentekenbewijs, laadkabel. Vinkje per onderdeel.

- Meldt inname bij HR (systeem). Inclusief de incidenten van deze rondgang.

- Bijwerken (systeem). Toewijzing gesloten. Auto staat vrij, wordt leenauto, of gaat naar uitstroom.

## 6.4 Uitstroom auto

Start: verkoop of einde lease. De auto verdwijnt uit het overzicht maar niet uit het systeem: hij gaat naar het Archief, met alles erop en eraan.

- Einddatum bepalen (beheerder). Verkoop of beëindiging lease.

- Foto's en kilometerstand (beheerder). Eindstand van de auto.

- Verzamelen (beheerder). Sleutels, groene kaart, tankpas.

- Laadkabel en toebehoren (beheerder). Vinkje per onderdeel.

- Vrijwaringsbewijs RDW (beheerder). Ontvangen en in de documentenmap.

- Verzekering opzeggen (beheerder). Per datum vrijwaring. Tankpas blokkeren.

- Archiveren (systeem). Status verkocht of ingeleverd. Auto naar Archief. Herinnering om de Teams-map te archiveren.

## 6.5 Deadline nadert (APK, contracteinde, rijbewijs, banden, bundel, uitleen)

- Ziet deadline (systeem). Dagelijkse controle, 90/30/7 dagen vooraf. Ook: APK al verstreken (nu bij vier auto's).

- Maakt taak en mail (systeem). Aan de bestuurder bij onderhoud en banden, met het garage-adres voor dat merk. Aan de beheerder bij contract, rijbewijs en te late uitleen.

- Regelt het (bestuurder of beheerder). Plant APK bij de garage van het merk, verlengt of vervangt contract, haalt leenauto terug.

- Sluit taak af (beheerder). Met nieuwe datum in het systeem. Onderhoud komt als record in de historie, niet meer als vrije tekst.

## 6.6 Incident

- Meldt incident (bestuurder). Op telefoon: soort, datum, plaats, foto's, tegenpartij.

- Maakt taak (systeem). Beheerder en celdirecteur op de hoogte.

- Meldt bij verzekeraar of garage (beheerder). Status: bij verzekeraar of in reparatie.

- Sluit af (beheerder). Kosten en eigen risico vastgelegd; eigen risico doorbelast conform beleid.

## 6.7 Boete

- Voert boete in (beheerder). Kenteken, datum, tijd, bedrag.

- Zoekt bestuurder (systeem). Wie reed op die datum in die auto, ook bij een uitleen.

- Bevestigt en belast door (beheerder). Of markeert als zakelijk, met reden.

- Mailt bestuurder (systeem). Boete zichtbaar in Mijn auto.

HOE DE CHECKLIST WERKT
Bij een auto kies je "Proces starten" en het soort (instroom, uitgifte, inname, uitstroom). De app maakt de stappen aan zoals hierboven. Elke stap heeft een vinkje, de naam van wie hem afvinkte en de datum. Wat het systeem zelf doet, gebeurt automatisch zodra de stap ervoor is afgevinkt. De pagina Processen toont dezelfde stappen als uitleg, met per stap een knop naar het scherm waar je hem uitvoert. Zo blijft de kennis uit het tabblad Processen bewaard, ook als er een nieuwe office manager komt.

# 7. Datamodel

Vijftien tabellen. Velden met een pijl verwijzen naar een andere tabel. Alle tabellen krijgen daarnaast aangemaakt_op, gewijzigd_op en gewijzigd_door. De tabbladen uit de Excel zijn hierin terug te vinden: Contacten = contact, Wagenpark overzicht = voertuig + toewijzing + pas + onderhoud + incident, Wachtlijst = wachtlijst, Tijdelijke uitleen en Uitleen overzicht = uitleen, Zomerbandenwissel = taak, Incidentenregistratie = incident, Processen en Verduurzaming = geen tabel maar een pagina.

| Tabel | Velden | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| voertuig | kenteken (uniek, leeg bij besteld), merk, type, vestiging_id → vestiging, milieu (benzine/elektrisch/hybride), bouwjaar_maand, soort_eigendom (eigendom / financial lease / financial lease afbetaald / operational lease / huur), bijtelling (ja/nee/n.v.t.), type_banden (winter-zomer / all season), status, verwachte_levering, apk_vervalt_op, tankpas_id → pas, documentenmap_url, opmerkingen | Tabblad Wagenpark overzicht. Status: besteld, actief, leenauto, buiten gebruik, ingeleverd, verkocht. |
| leasecontract | voertuig_id → voertuig, leasemaatschappij, contractnr, begin, einde, looptijd_mnd, km_bundel_totaal, maandtarief, tarief_meer_km, tarief_minder_km, inbegrepen, opzegtermijn_mnd | Alleen bij operational lease of huur. |
| medewerker | naam, email (= login), telefoon, vestiging_id → vestiging, extern (ja/nee), functie, rijbewijs_geldig_tot, in_dienst, uit_dienst, rol | Bestuurders, beheerders en externen die een leenauto krijgen. |
| vestiging | naam, adres, celdirecteur_id → medewerker, kostenplaats | Wognum, Alkmaar, Hoorn, Schiphol. |
| toewijzing | voertuig_id, medewerker_id, van, tot (leeg = actief), km_bij_uitgifte, km_bij_inname, inname_checklist, opmerking | Wie rijdt wanneer in welke auto. |
| wachtlijst | medewerker_id, vestiging_id, aangevraagd_op, gewenst_vanaf, gewenste_auto, opmerking, status (open / auto besteld / toegewezen / vervallen), voertuig_id (zodra bekend) | Tabblad Wachtlijst. |
| uitleen | voertuig_id, medewerker_id, van, tot_verwacht, tot_werkelijk, reden, km_bij_uitgifte, km_bij_inname | Tabbladen Tijdelijke uitleen en Uitleen overzicht. |
| kilometerstand | voertuig_id, datum, stand, bron (bestuurder/beheerder/garage), foto_id → document | Meetpunten. |
| onderhoud | voertuig_id, soort (apk/beurt/banden/reparatie), gepland_op, uitgevoerd_op, garage → contact, km_stand, kosten, status | Nu vrije tekst in de kolom "Onderhoud / APK". |
| incident | voertuig_id, medewerker_id, soort (schade/pech/diefstal/ruit/overig), datum, plaats, omschrijving, tegenpartij, status, eigen_risico, kosten, foto's → document | Tabblad Incidentenregistratie plus de kolom Schade. |
| boete | voertuig_id, medewerker_id (afgeleid), overtreding_op, ontvangen_op, bedrag, soort, doorbelast (ja/nee/zakelijk), doorbelast_op, brief_id → document | Verkeersboetes. |
| pas | pasnummer, leverancier, pincode_versleuteld, soort (tank/laad), status, geldig_tot | Tank- en laadpassen. Pincode alleen via "toon pincode". |
| contact | bedrijf, contactpersoon, adres, website, telefoon, email, soort (lease/garage/apk/verzekeraar/brandstof/wasstraat/bestickering/overig), merken, haal_en_breng, opmerking | Tabblad Contacten. |
| document | voertuig_id (optioneel), soort, bestandsnaam, pad, grootte, geupload_door → medewerker | Alleen als uploaden in de app (should) wordt gebouwd; anders volstaat documentenmap_url. |
| taak | soort, voertuig_id, medewerker_id, toegewezen_aan → medewerker, deadline, status (open/bezig/afgerond), proces (instroom/uitgifte/inname/uitstroom), checklist (stappen met vinkje, wie, wanneer), bron_sleutel | Handmatig, automatisch, én de checklists van hoofdstuk 6. bron_sleutel voorkomt dubbele automatische taken. |
| logboek | tabel, rij_id, actie, oud, nieuw, door, op | Audit trail, inclusief elke keer dat een pincode is getoond. |

## Afgeleide gegevens (niet opgeslagen, wel getoond)

- Huidige bestuurder = toewijzing of uitleen van deze auto waar "tot" leeg is.

- Bestuurder bij een boete = toewijzing of uitleen waar de overtredingsdatum tussen "van" en "tot" valt.

- Verwachte eindstand (alleen lease) = laatste stand + gemiddeld maandverbruik × resterende contractmaanden, vergeleken met de bundel.

- Eerstvolgende deadline per auto = de vroegste van APK, contracteinde, bandenwissel, retourdatum uitleen en rijbewijs van de huidige bestuurder.

- Onderhoudsadres van een auto = het contact van soort garage waarvan de merkenlijst het merk bevat. Geen match: het contact voor "overig".

- Te laat ingeleverde leenauto = uitleen waar tot_verwacht is verstreken en tot_werkelijk leeg is. Wordt een taak.

- Verduurzaming = aantal en percentage per milieu, per vestiging, per jaar, geteld over actieve auto's.

- Maandkosten per vestiging = som van maandtarieven van actieve auto's van bestuurders in die vestiging, plus incidentkosten en niet-doorbelaste boetes in die maand.

# 8. Schermen

De opdrachtgever vraagt om één keuzemenu waarin alles uit de Excel terugkomt. Dat menu volgt de opbouw van de andere Hero-apps: een app met subpagina's in de linkerbalk, zoals Kats en Hero social. De schetsen staan in de online versie van dit plan; hier de indeling in woorden.

## 8.0 Het keuzemenu

| Menu-item | Komt uit | Wat je er ziet |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | nieuw | Deadlines, open taken, aantallen. Zie 8.1. |
| Wagenpark | Wagenpark overzicht | Alle actieve auto's, wie erin rijdt, kenteken, tankpas, kilometerstand, eerstvolgende deadline. Klik = voertuigdetail. |
| Bestuurders | Wagenpark overzicht | Wie rijdt wat, rijbewijsdatum, vestiging. |
| Wachtlijst | Wachtlijst | Wie wacht op een auto, sinds wanneer, status. |
| Uitleen | Tijdelijke uitleen, Uitleen overzicht | Leenauto's die nu uit zijn, met verwachte inleverdatum. Welke van de vier leenauto's vrij is. |
| Taken | nieuw + Zomerbandenwissel | APK, onderhoud, bandenwissel per seizoen, contracteinde, inname, te late uitleen, en de open stappen van lopende processen. |
| Incidenten | Incidentenregistratie | Schade, pech, diefstal, met status en foto's. |
| Boetes | nieuw | Boetes met bestuurder en doorbelasting. |
| Contacten | Contacten | Garages per merk, verzekeraar, tankpas, bestickering, wasstraat. |
| Documenten | wens: mappen | Per auto de Teams-map: RDW-papieren, verzekeringspapieren, foto's, contract. |
| Archief | wens: oude auto's | Ingeleverde en verkochte auto's met alle informatie. |
| Rapporten | Verduurzaming | Benzine, elektrisch, hybride per vestiging per jaar. Later: kosten. |
| Processen | Processen | De vier checklists als uitleg, met per stap een knop naar het scherm. Bij een auto start je het proces zelf. |
| Instellingen | nieuw | Rollen, vestigingen, herinneringstermijnen, datum bandenwissel, onderhoudsadres per merk. |
| Mijn auto | nieuw | Alleen voor bestuurders. Zie 8.3. |

## 8.1 Dashboard (beheerder)

- Bovenaan: komende 30 dagen. Lijst met kenteken en wat er speelt: APK verstreken (rood), APK vervalt, bandenwissel winter voor 34 auto's vanaf 1 oktober, uitleen over retourdatum.

- Daarnaast: open. Uitleen zonder retourdatum, wachtlijst, besteld met verwachte levering, kilometerstand onbekend of ouder dan 60 dagen.

- Daaronder: aantallen. Actief 54, besteld 12, leenauto's vrij 2 van 4, open taken. Aantallen uit de Excel van 14 september.

- Celdirecteur ziet hetzelfde scherm, gefilterd op de eigen vestiging.

## 8.2 Voertuigdetail

- Kop: kenteken, merk en type, milieu, bouwjaar, vestiging, status. Knoppen: Bewerken, Proces starten, Innemen.

- Bestuurder: naam, vestiging, sinds wanneer, knop Historie.

- Eigendom, contract en tankpas: soort eigendom, bij lease de contractgegevens en bundel, tankpasnummer met knop Toon pincode.

- Deadlines: APK, bandenwissel, contract, onderhoudsadres voor dit merk.

- Kilometerstand: laatste standen en, bij lease, de prognose.

- Onderhoud en incidenten: historie als records, met status.

- Documentenmap: link naar de Teams-map van deze auto.

- Onderaan: lopende checklist en logboek van alle wijzigingen aan deze auto.

## 8.3 Mijn auto (bestuurder, op telefoon)

- Kop: kenteken en model van de eigen auto.

- Actie nodig (rood): bijvoorbeeld "APK vervalt over 4 dagen. Plan een afspraak bij de garage voor dit merk", met adres en telefoonnummer. Knop: Ik heb het gepland.

- Binnenkort (oranje): winterbanden laten monteren vóór 1 november.

- Kilometerstand: laatste stand met knop Doorgeven. Bundel alleen bij lease.

- Tankpas: pasnummer en knop Toon pincode.

- Knoppen: Incident melden, Documenten (de Teams-map).

- Mijn boetes: datum, bedrag, doorbelast ja/nee.

- Bewust minimaal: kilometerstand, incident, boetes, tankpas, en het onderhoud dat de bestuurder zelf regelt.

## 8.4 Overige schermen

| Scherm | Inhoud |
| --- | --- |
| Voertuigoverzicht | Tabel met kenteken, merk/type, bestuurder, vestiging, status, milieu, eerstvolgende deadline, kilometerstand. Zoekveld, filters op status en vestiging, sorteren op elke kolom. Knop "Nieuw voertuig" start het instroomproces. |
| Bestuurdersoverzicht en -detail | Wie rijdt wat, rijbewijsdatum, vestiging. Detail toont de auto-historie van deze persoon en zijn boetes en incidenten. |
| Taken | Lijst gegroepeerd op deadline (te laat, deze week, deze maand, later). Filter op soort, vestiging en toegewezen aan. Taak openen toont de auto en de knoppen om hem af te handelen. |
| Wachtlijst | Lijst op volgorde van aanvraagdatum: naam, vestiging, gewenst vanaf, gewenste auto, status. Knop "Auto koppelen" zodra er een auto vrij is. |
| Uitleen | Leenauto's die nu uit zijn: kenteken, wie, sinds, verwacht terug. Te laat staat rood. Knop "Innemen". Daaronder de vier leenauto's met vrij/bezet. |
| Incident melden (formulier) | Soort, datum, plaats, wat is er gebeurd, foto's maken of uploaden, tegenpartij ja/nee. Werkt op telefoon met de camera. |
| Contacten | Kaartjes per bedrijf: soort, merk, adres, contactpersoon, telefoon, website. Bellen met één tik op de telefoon. |
| Archief | Zelfde tabel als Wagenpark, maar alleen ingeleverde en verkochte auto's, met einddatum en eindstand. |
| Processen | De vier checklists als uitleg, per proces een korte pagina met de stappen en een knop naar het scherm waar je die stap doet. |
| Rapporten | Verduurzaming per vestiging en jaar. Later kosten. |
| Instellingen | Gebruikers en rollen, vestigingen, herinneringstermijnen (90/30/7), datum bandenwissel, afzenderadres voor mail. |

# 9. Techniek en architectuur

De app moet een app binnen het Hero-platform (heroapp.nl) worden. Ik heb op 14 september bekeken hoe dat platform apps aanmaakt; dat bepaalt de techniek. Zelfde bouwstenen als het ATS, aangesloten op het platform.

## Plek in het Hero-platform

Nieuwe apps worden aangemaakt via de app Appjes op heroapp.nl. De wizard kent drie types:

- Standalone productie. Eigen GitHub-repository, eigen Supabase-schema, eigen Railway-project, adres onder heroapp.nl.

- Framework. Micro-frontend in het Hero Platform Framework: een Railway-service in het framework-project, drie omgevingen (dev, beta, productie), module federation, en de app verschijnt met subpagina's in de linkerbalk zoals Kats en Hero social.

- DevDay. Hackathon-app met eigen repository op heroapps.nl.

Voor het keuzemenu dat de opdrachtgever vraagt past het type Framework het best: dan staat Wagenpark in dezelfde linkerbalk als de andere apps. Het framework heeft een kickstart-repository (hero-framework-kickstart in de GitHub-organisatie Hero-Interim-Professionals). Daar heb ik nog geen toegang toe; de uitnodiging staat open. Beslispunt 10.

Wat het platform verder al regelt en wat ik dus niet zelf bouw: inloggen met het Hero Microsoft-account, de linkerbalk en het app-menu, de Hera-assistent per app, een Hero AI Gateway met een sleutel per app (in plaats van een eigen Anthropic-sleutel), en de database "Framework Hero DB" in Supabase (hetzelfde project als het ATS, eigen schema per app). Schemawijzigingen gaan via migraties, niet via de SQL-editor.

OVERLAP: HERO ASSETS
Op heroapp.nl/assets staat al een app "Hero assets" voor bedrijfsmiddelen "van laptop tot bedrijfsauto", met een rol Wagenparkbeheerder, een pagina Wagenpark en auto's met APK-datums erin. Ik weet niet of dat een prototype met voorbeelddata is of een app die al wordt gebruikt. Dat moet dinsdag als eerste duidelijk zijn: bouwen we wagenpark als eigen app, of als onderdeel van Hero assets? Beslispunt 9.

## Bouwstenen

| Onderdeel | Keuze |
| --- | --- |
| Applicatie | Node.js 24, Express 5, EJS-templates. Server-rendered pagina's, weinig JavaScript in de browser. Bij type Framework: volgens de kickstart. |
| Database | PostgreSQL op Supabase, eigen schema "wagenpark" in Framework Hero DB. Migraties als SQL-bestanden in de repository. |
| Hosting | Railway, automatische deploy vanaf main. |
| Inloggen | Via het Hero-platform (Microsoft-account). Alleen hero.eu-accounts. Rol uit de tabel medewerker. |
| Pincodes | Versleuteld opgeslagen (AES, sleutel in Supabase Vault). Ontsleuteld alleen op verzoek, per keer gelogd. |
| E-mail | Microsoft Graph, afzender aissistent@hero.eu, zelfde app-registratie als het ATS. |
| Documenten | Link naar de bestaande Teams-map per auto. Uploaden in de app (should) via Supabase Storage. |
| Dagelijkse controle | Een geplande job (07:00) die deadlines controleert, taken aanmaakt en de dagmail stuurt. |
| Kenteken opzoeken | RDW Open Data (opendata.rdw.nl), gratis, geen sleutel nodig. |
| Tekst uitlezen | Claude via de Hero AI Gateway voor het uitlezen van boete-brieven (should). |

## Beveiliging en privacy

- Alleen ingelogde hero.eu-accounts. Geen publieke pagina's.

- Rechten worden op de server afgedwongen per rol en per vestiging, niet alleen in de weergave.

- Persoonsgegevens beperkt tot wat nodig is: naam, e-mail, telefoon, vestiging, rijbewijsdatum. Geen rijbewijsnummer, geen BSN.

- Pincodes versleuteld; elke keer dat er een wordt getoond staat in het logboek.

- Boetes en incidenten zijn gevoelig: alleen beheerder, de betrokken bestuurder en (voor incidenten) de celdirecteur zien ze.

- Logboek is onwisbaar vanuit de app. Dagelijkse back-up van de database via Supabase.

## Waarom geen native app

Bestuurders gebruiken het systeem een paar keer per jaar: kilometerstand, een incident, een boete bekijken, een pincode opzoeken. Een webapp die goed werkt op de telefoon dekt dat. Een App Store-app kost een Apple Developer-account en een goedkeuringsproces van dagen. Als er later toch een app moet komen, is de webapp als PWA de eerste stap.

# 10. Overstap vanuit Excel

De Excel op SharePoint is de enige bron die er nu is, dus die moet er in één keer goed in. De negen tabbladen gaan elk naar hun eigen tabel:

| Tabblad | Naar tabel | Let op |
| --- | --- | --- |
| Wagenpark overzicht (66 rijen) | voertuig, medewerker, toewijzing, pas, onderhoud, incident | Eén rij wordt tot zes records. Rijen zonder kenteken worden "besteld" met de notitie als verwachte levering. Bestuurder "-" = geen toewijzing. Vrije tekst in "Onderhoud / APK" en "Schade" wordt per regel een record met datum waar die te lezen is, anders als opmerking. Pincodes gaan direct versleuteld de database in en komen niet in logbestanden of foutlijsten. Bouwjaar/maand staat in vier notaties: normaliseren naar jaar en maand. |
| Contacten (10 rijen) | contact | Soort afleiden uit de kolom Opmerking (onderhoud, klein onderhoud, wasstraat). Twee losse personen worden contactpersoon bij hun bedrijf. |
| Wachtlijst (1 rij) | wachtlijst | Naam koppelen aan medewerker. |
| Tijdelijke uitleen (3 rijen) | uitleen | "Extern:" in de naam wordt medewerker met vlag extern. Ontbrekende retourdatum: leeg laten, wordt een taak. |
| Uitleen overzicht (41 rijen + 4 leenauto's) | uitleen (historie), voertuig.status = leenauto | Historie sinds 2024 alleen inlezen als de kentekens bestaan. De vier leenauto's krijgen status leenauto. |
| 2026 - Zomerbandenwissel (34 rijen) | taak (banden, seizoen 2026) | Kolom "Gewisseld" wordt de status van de taak. Daarna maakt het systeem deze lijst zelf. |
| Processen | geen tabel | De stappen staan in hoofdstuk 6 en in de code als checklist-sjabloon. |
| Verduurzaming | geen tabel | Wordt een rapport dat live uit voertuig.milieu en vestiging rekent. De cijfers van 2024 en 2025 blijven als vergelijking te zien. |
| Incidentenregistratie (leeg) | incident | Niets te importeren. Schades komen uit de kolom Schade van het Wagenpark overzicht. |

- Kolomkoppeling is gedaan. De Excel is op 14 september doorgenomen; de koppeling hierboven is de basis voor het importscript. Dinsdagochtend loop ik met Annemiek of een office manager alleen nog de twijfelgevallen na: de vier verstreken APK-datums, de auto's zonder vestiging, en wat "Financial Lease afbetaald" betekent voor het contract.

- Importscript. Leest het bestand per tabblad. Rijen die niet kloppen (kenteken dubbel, datum onleesbaar) komen in een foutlijst, niet stilzwijgend in de database.

- Herhaalbaar. Het script kan opnieuw draaien zonder dubbele rijen, zodat de Excel tot en met donderdag nog bijgewerkt kan worden.

- Controle door de beheerder. Na de import een lijst met alles wat het systeem heeft aangenomen: "54 auto's gezien, 12 besteld, 4 leenauto's, 4 met verstreken APK, 50 zonder kilometerstand". De beheerder vult de gaten aan in de app.

- Eerste kilometerronde. Bij vier van de 54 auto's staat een kilometerstand. Bij livegang krijgt elke bestuurder één mail met een link om de stand door te geven.

- Excel bevriezen. Vanaf vrijdag is de app de bron. De Excel blijft als archief. Verstandig: de pincodes uit de Excel halen.

# 11. Planning

Vier bouwdagen, van fundament naar afwerking. Elke dag eindigt met iets dat werkt en te laten zien is. Should-functies schuiven in als de dag ruimte heeft.

| Dag | Thema | Wat er gebeurt |
| --- | --- | --- |
| Ma 14 sept | Ontwerpplan | Dit document. Excel doorgenomen. Feedback ophalen. Beslispunten beantwoord. |
| Di 15 sept | Fundament | Twijfelgevallen Excel nalopen. Repository (kickstart of ATS-opzet), database, deploy. Inloggen via het platform. Voertuigoverzicht en -detail. Contacten, bestuurders, vestigingen. Excel-import, eerste echte data. |
| Wo 16 sept | Beheer | Toewijzen, innemen, wachtlijst, uitleen. De vier checklists. Automatische taken, bandenwissel, dagelijkse controle en mail. Kilometerstand, incident, boete, tankpas met pincode. Mijn auto op telefoon. |
| Do 17 sept | Afronden | Dashboard, archief en logboek. Rechten per rol testen. Should als er tijd is: verduurzaming, kosten. Demo-klaar einde dag. |
| Vr 18 sept | Samenvoegen | Twee versies naast elkaar. Beste delen samenvoegen. Feedbackronde en vervolglijst. |

## Wat ik donderdag laat zien

- Inloggen als beheerder, dashboard met de echte auto's uit de Excel, inclusief de verstreken APK's.

- Een auto openen: eigendom, bestuurder, tankpas met "toon pincode", eerstvolgende deadline, Teams-map.

- Een uitgifteproces starten vanaf de wachtlijst en de checklist doorlopen.

- Een leenauto uitlenen en zien dat een te late retour een taak wordt.

- Een boete invoeren en zien dat het systeem de juiste bestuurder voorstelt.

- Inloggen als bestuurder op de telefoon: kilometerstand doorgeven, incident melden met foto, pincode opzoeken.

- De dagmail met de deadlines van de komende week en de bandenwissel-lijst per vestiging.

## Hoe ik bouw

In genummerde stappen, zoals bij het ATS. Elke stap is een afgerond stuk (bijvoorbeeld "stap 4: voertuigdetail met contract") dat apart te bekijken is en apart in het logboek van het project staat. Wie meekijkt ziet altijd precies wat er af is en wat niet.

## Als het niet past

Drie bouwdagen is krap, dus de must-kern is bewust klein gehouden: register, toewijzing en uitleen, checklists, taken en mail, boetes, mijn auto. Kosten, documenten in de app, incident-afhandeling en verduurzaming staan al als should. Als woensdagmiddag ook de kern niet past, schuift eerst het dashboard (de takenlijst doet dan het werk), dan het archief, dan het logboek. Boetes met automatische bestuurderkoppeling, de checklists en de dagmail schuiven niet: dat is precies wat het verschil maakt met de Excel.

# 12. Kanttekeningen, voorwaarden en risico's

In de briefing werd gevraagd om naast "wat zit erin en wat niet" ook de kanttekeningen en voorwaarden op te schrijven. Eerst wat ik nodig heb, dan wat er mis kan gaan.

## Voorwaarden om dinsdag te kunnen starten

- Een halfuur met Annemiek of een office manager om de twijfelgevallen uit de Excel na te lopen (zie hoofdstuk 10). De Excel zelf heb ik.

- Uitsluitsel over Hero assets: eigen app of onderdeel daarvan (beslispunt 9).

- Toegang tot de GitHub-organisatie Hero-Interim-Professionals en de kickstart-repository. De uitnodiging staat open.

- Toegang tot de Supabase-organisatie en Railway zoals bij het ATS.

- Toestemming om de bestaande app-registratie (Microsoft-login en mail vanaf aissistent@hero.eu) te hergebruiken.

- Wie celdirecteur is van welke vestiging.

- Twee testaccounts: één beheerder, één bestuurder.

## Kanttekeningen

- De eerste versie is een webapp, geen App Store-app. In de briefing werd een volledige iOS-app genoemd; zonder Apple Developer-account en TestFlight-toegang is dat donderdag niet haalbaar, en voor het gebruik (paar keer per jaar per bestuurder) ook niet nodig.

- Het systeem is zo goed als de data die erin gaat. Kilometerstanden ontbreken bijna overal en vier APK-datums zijn verstreken. De eerste weken zal de beheerder gaten aanvullen.

- Contractgegevens die bij de leasemaatschappij of MKB Autobeheer liggen en niet in de Excel staan, moeten handmatig worden overgenomen. Dat geldt voor een handvol auto's; de meeste zijn eigendom.

- De tankpas-pincodes staan nu leesbaar in een Excel die meerdere mensen kunnen openen. In de app staan ze versleuteld en afgeschermd. Na de overstap is het verstandig de pincodes uit de Excel te halen.

## Risico's

| Risico of vraag | Gevolg | Aanpak |
| --- | --- | --- |
| Excel is onvolledig: kilometerstanden ontbreken bijna overal, vier APK-datums zijn verstreken, onderhoud en schade zijn vrije tekst | Deadlines en historie kloppen niet vanaf dag één | Import accepteert gaten en zet verstreken APK's direct als taak. Eerste kilometerronde bij livegang. Liever 54 auto's met halve data dan geen systeem. |
| Beleid en Excel spreken elkaar tegen over garages | Verkeerd onderhoudsadres in herinneringen | Het beleid zegt "Renault vrije dealerkeuze", de Excel noemt MKB Autobeheer en Stokman voor Renault. De Excel is leidend; de beheerder kan het per merk aanpassen in Contacten. |
| Geen Apple Developer-account | Geen App Store-app | Webapp voor telefoon. Geen blokkade voor donderdag. |
| Overlap met Hero assets | Twee plekken voor dezelfde auto's, of werk dat al bestaat | Dinsdag eerst uitzoeken wat Hero assets is (prototype of in gebruik) en wie hem bouwt. Het datamodel in dit plan past in beide varianten. |
| Framework-app kost meer inrichting dan een losse app | Dinsdag gaat op aan module federation en omgevingen in plaats van aan functies | Toegang tot de kickstart-repository vóór dinsdag. Terugvalplan: type Standalone of de ATS-opzet, later overzetten naar Framework. |
| Te veel bouwen, te weinig af | Druk scherm, verstopte functies (de ATS-les) | Ontwerpprincipes in hoofdstuk 3 en de schuiflijst in hoofdstuk 11. Elke dag eindigt met iets dat werkt. |
| Microsoft-login inrichten kost tijd | Dinsdag loopt uit | Bij Framework regelt het platform het. Anders terugvalplan: magic link per e-mail via Graph. |
| Wie is de beheerder? | Rollenmodel klopt niet | Beslispunt 1. Het model ondersteunt beide varianten. |
| Rol van MKB Autobeheer onduidelijk | Als zij leasecontracten beheren, zitten de contractgegevens bij hen | Dinsdag navragen. Het systeem werkt in beide gevallen. |
| Privacy van boetes, incidenten en pincodes | Collega's zien elkaars gegevens | Rechten op de server per rol en vestiging. Bestuurder ziet alleen zichzelf. Pincodes versleuteld en gelogd. |
| Twee bronnen na de start | Excel en app lopen uit elkaar | Excel vrijdag bevriezen. Export uit de app vervangt de Excel voor wie een lijst wil. |

# 13. Beslispunten voor feedback

Tien vragen. Bij elke vraag staat wat ik doe als ik geen antwoord krijg, zodat de bouw dinsdag hoe dan ook kan starten.

| # | Vraag | Toelichting | Standaard als er geen antwoord komt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blijft Annemiek de uitvoerende beheerder? | Zij is PA en office manager en doet de wagenparktaken nu. Blijft dat zo, met het systeem als bewaker, of handelt elke vestiging (office manager) de eigen auto's af? | Annemiek als beheerder voor alles, celdirecteuren kijken mee en vragen aan. |
| 2 | Wie is celdirecteur van welke vestiging? | De vestigingen ken ik uit de Excel: Wognum, Alkmaar, Hoorn, Schiphol. Nodig om rechten en overzichten per vestiging te maken. | Vier vestigingen, celdirecteuren vraag ik dinsdag. |
| 3 | Krijgen bestuurders toegang in de eerste versie? | Het bestuurdersportaal is een must in dit plan, omdat het de beheerder werk uit handen neemt. In de briefing werden bestuurders als volwaardige gebruikers genoemd. | Ja, bestuurders loggen in. |
| 4 | Moet de kickstart-repository in GitHub worden gebruikt? | Die bestaat (hero-framework-kickstart). Als hij verplicht is, bouw ik daarop. Zo niet, dan de ATS-opzet die al bij Hero draait. | Kickstart als ik er dinsdag toegang toe heb, anders ATS-opzet. |
| 5 | Mag ik de Microsoft-login en het mailadres van het ATS hergebruiken? | Scheelt een dag inrichten. Vraagt mogelijk toestemming van wie de app-registratie beheert. | Ja, zelfde app-registratie. |
| 6 | Welke herinneringstermijnen? | 90/30/7 dagen vooraf is een gok. Bandenwissel rond 1 oktober en 1 april is een aanname. | 90/30/7 en 1 oktober / 1 april, instelbaar in de app. |
| 7 | Boetes en eigen risico: altijd doorbelasten, zonder uitzondering? | Het beleid zegt "voor eigen rekening". Vraag is of de beheerder een uitzondering mag maken, bijvoorbeeld bij een zakelijke parkeerboete tijdens een klantbezoek. | Altijd doorbelasten; uitzondering alleen door de beheerder, met reden in het logboek. |
| 8 | Is MKB Autobeheer de leasepartner of alleen het onderhoudsadres voor Renault? | Bepaalt waar de contractgegevens vandaan komen en of hun contactpersoon een rol in het systeem moet krijgen. | Alleen onderhoudsadres; contracten komen uit de Excel. |
| 9 | Eigen app, of onderdeel van Hero assets? | Op heroapp.nl/assets staat al een app met een pagina Wagenpark en een rol Wagenparkbeheerder. Is dat een prototype of in gebruik, en wie bouwt eraan? | Eigen app Wagenpark, met een datamodel dat later in Hero assets kan worden opgenomen. |
| 10 | App-type in Appjes: Framework of Standalone? | Framework geeft het keuzemenu in de linkerbalk zoals de andere apps, maar vraagt de kickstart-repository en meer inrichting. Standalone is sneller op te zetten. | Framework als de kickstart dinsdag toegankelijk is, anders Standalone en later overzetten. |

Ontwerpplan wagenparkbeheer · versie 0.3 · 14 september 2026 · Jaden Bakker · concept, niets gebouwd. De online versie met schetsen: https://claude.ai/code/artifact/72a04f82-7564-4f1c-8fa4-6a358c5076bb