ONTWERPPLAN  ·  CONCEPT VOOR FEEDBACK

Wagenparkbeheer in de Hero-app

Van een Excel die niemand bijhoudt naar één app die zelf aan de bel trekt.

Dit plan beschrijft in grote lijnen wat we bouwen, waarom, voor wie, waar, wanneer en hoe. Het is bedoeld om feedback op te geven vóór er iets wordt gebouwd. De detailuitwerking staat in de bijlage, voor wie verder wil lezen.

| Voor | Niels Kuip |
| --- | --- |
| Van | Jaden Bakker |
| Datum | 14 september 2026 |
| Versie | 0.4, concept |
| Status | Wacht op feedback en tien beslispunten. Er is nog niets gebouwd. |
| Bouw klaar | Donderdag 17 september, einde dag |
| Samenvoegen | Vrijdag 18 september |

Inhoud

Deel 1. Het plan in grote lijnen	3

1. Waarom: wat is het probleem?	3

2. Wat: wat gaan we bouwen?	3

3. Wie: voor wie is het?	5

4. Waar: waar komt het te staan?	5

5. Wanneer: wat is de planning?	5

6. Hoe: hoe gaan we het bouwen?	6

7. Wat ik nodig heb en waar ik een besluit op wil	7

Deel 2. Bijlage: detailuitwerking	9

A. Wat er in de Excel staat	9

B. Functionaliteiten met prioriteit	9

C. Processen stap voor stap	12

D. Datamodel	14

E. Schermen	15

F. Techniek	16

G. Overstap vanuit de Excel	16

H. Kanttekeningen en risico's	17

# Deel 1. Het plan in grote lijnen

Zes vragen, zes antwoorden. Wie alleen dit deel leest, weet genoeg om ja of nee te zeggen.

## 1. Waarom: wat is het probleem?

Het wagenpark van Hero, 54 auto's op de weg en 12 in bestelling, staat in één Excel op SharePoint met negen tabbladen. Die Excel wordt niet consequent bijgehouden. Bij vier auto's staat een kilometerstand. Bij vier auto's is de APK-datum verstreken zonder dat er een nieuwe staat. Onderhoud en schade staan als losse tekst in een cel. Tankpas-pincodes staan leesbaar voor iedereen die het bestand kan openen.

Het werk gebeurt wel, maar reactief. Er komt een boete binnen, een APK-brief, een nieuwe collega die een auto nodig heeft, en dan gebeurt er iets. Annemiek, PA en office manager, houdt de Excel bij. In de briefing werd dat scherp gezegd: haar taak is niet wagenparkbeheer, haar taak is taken uitvoeren vóór het wagenparkbeheer. Niemand bewaakt het geheel, en niemand weet zeker of de lijst klopt.

De gevolgen: gemiste deadlines, een boete die bij de verkeerde persoon belandt of blijft liggen, geen beeld van kosten of van de verduurzaming waar Hero in het ISO-jaarplan op stuurt, en kennis die in hoofden en mailboxen zit.

IN ÉÉN ZIN
Er is geen wagenparkbeheer, er zijn wagenparktaken. Het systeem dat we bouwen wordt de beheerder; de mensen voeren alleen nog uit.

## 2. Wat: wat gaan we bouwen?

Eén app binnen het Hero-platform, met een keuzemenu waarin alles uit de Excel terugkomt, aangevuld met wat de opdrachtgever per mail vroeg: tankpassen met pincode, papieren, onderhoudsdatums, archief van oude auto's, foto's en contactpersonen voor garage en APK.

### Drie dingen die de app doet en de Excel niet

- Eén waarheid over het wagenpark. Elke auto, elk contract, elke toewijzing en elke uitleen staat op één plek, met een logboek van wie wat wanneer wijzigde.

- Het systeem bewaakt de deadlines. APK, einde contract, verlopen rijbewijs, bandenwissel, een leenauto die te laat terug is: de app maakt er taken van en mailt de juiste persoon op tijd. Ook de vier verstreken APK's van nu staan op dag één als taak.

- Bestuurders doen hun eigen deel. Een collega ziet zijn eigen auto op zijn telefoon, geeft de kilometerstand door, meldt een incident met foto, zoekt zijn tankpas-pincode op en ziet zijn boetes. Dat hoeft de beheerder niet meer na te jagen.

### Het keuzemenu

| Menu | Wat je er ziet | Komt uit |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Wat er deze maand moet gebeuren, open taken, aantallen | nieuw |
| Wagenpark | Alle actieve auto's: wie erin rijdt, kenteken, tankpas, kilometerstand, eerstvolgende deadline | Wagenpark overzicht |
| Bestuurders | Wie rijdt wat, rijbewijsdatum, vestiging | Wagenpark overzicht |
| Wachtlijst | Wie wacht op een auto, sinds wanneer | Wachtlijst |
| Uitleen | De vier leenauto's en wie ze nu heeft, met retourdatum | Tijdelijke uitleen, Uitleen overzicht |
| Taken | APK, onderhoud, bandenwissel per seizoen, inname, te late uitleen, open processtappen | nieuw, Zomerbandenwissel |
| Incidenten | Schade, pech, diefstal, met foto's en status | Incidentenregistratie |
| Boetes | Boetes, automatisch gekoppeld aan wie er reed, met doorbelasting | nieuw |
| Contacten | Garages per merk, verzekeraar, tankpas, bestickering, wasstraat | Contacten |
| Documenten | Per auto de bestaande Teams-map: RDW-papieren, verzekering, foto's | wens |
| Archief | Ingeleverde en verkochte auto's met alle informatie | wens |
| Rapporten | Verduurzaming per vestiging en per jaar | Verduurzaming |
| Processen | De vier checklists als uitleg voor office managers | Processen |
| Mijn auto | Alleen voor bestuurders, op de telefoon | nieuw |

### De processen uit de Excel worden checklists

Het tabblad Processen beschrijft vier processen voor de office managers: instroom van een nieuwe auto, uitgifte, inname en uitstroom. Die nemen we letterlijk over. Bij een auto kies je "Proces starten", en de app zet de stappen klaar: verzekering afsluiten, tankpas bestellen, bestickering inplannen, wasstraat, schaderondgang, sleutels innemen, vrijwaringsbewijs, verzekering opzeggen. Elke stap is een vinkje met naam en datum. Wat het systeem zelf kan doen, zoals HR informeren of de status bijwerken, gebeurt automatisch. Zo blijft de kennis bewaard, ook als er een nieuwe office manager komt.

### Wat het personeelsbeleid al vastlegt

De app volgt de spelregels uit "Mobiliteit en bedrijfsauto" in de Hero-app: eigen risico en boetes zijn voor de bestuurder, dus doorbelasten is de standaard. Onderhoud regelt de bestuurder zelf, dus herinneringen gaan eerst naar de bestuurder, met het garage-adres voor dat merk erbij. Winterbanden op tijd, dus een seizoenstaak voor de 34 auto's met winter- en zomerbanden.

### Wat we bewust niet bouwen

- Geen App Store-app. De webapp werkt op de telefoon; een native app vraagt een Apple Developer-account dat er niet is en is voor een paar keer per jaar per bestuurder niet nodig.

- Geen koppeling met leasemaatschappij of verzekeraar. Eerst handmatig, koppelen kan later.

- Geen ritregistratie voor de Belastingdienst en geen reiskostenvergoeding. Dat zijn andere producten.

## 3. Wie: voor wie is het?

Uit de briefing, letterlijk: "ik, Annemiek en alle andere celdirecteuren, maar ook de mensen die een auto hebben", als volwaardige gebruikers. Dat worden vier rollen. Eén persoon kan er meer hebben.

| Rol | Wie | Wat ze in de app doen |
| --- | --- | --- |
| Beheerder | De office managers. Nu Annemiek, als PA en office manager. | Voert auto's, toewijzingen en uitleningen in, doorloopt de checklists, handelt taken af, beheert contacten. Ziet alles. |
| Celdirecteur | Verantwoordelijk voor een vestiging: Wognum, Alkmaar, Hoorn of Schiphol. | Ziet de auto's, bestuurders, wachtlijst en kosten van de eigen vestiging. Vraagt een auto aan voor een nieuwe collega. |
| Bestuurder | Elke collega met een auto van de zaak, ook wie tijdelijk een leenauto heeft. | Ziet de eigen auto, geeft kilometerstand door, meldt incidenten, ziet tankpas en boetes. |
| Directie | Alleen lezen. De opdrachtgever noemde zichzelf als gebruiker. | Rapportage over het hele wagenpark, kosten en verduurzaming. |

Rechten worden op de server afgedwongen. Een bestuurder ziet alleen zichzelf. Boetes, incidenten en pincodes zijn alleen zichtbaar voor de beheerder en de betrokken bestuurder.

## 4. Waar: waar komt het te staan?

In het Hero-platform op heroapp.nl, als app in de linkerbalk naast Kats, Hero social en de andere apps. Nieuwe apps worden daar aangemaakt via de app Appjes, die drie types kent: Standalone (eigen repository en omgeving), Framework (micro-frontend in het platform, met dev, beta en productie) en DevDay (hackathon-app). Voor het keuzemenu dat de opdrachtgever vraagt past Framework het best.

Het platform regelt al veel dat we dus niet zelf bouwen: inloggen met het Hero Microsoft-account, de linkerbalk en het app-menu, de Hera-assistent, een AI-gateway met een sleutel per app, en de gedeelde database in Supabase. E-mail gaat via Microsoft Graph, zoals bij het ATS.

EERST UITZOEKEN
Op heroapp.nl/assets staat al een app "Hero assets" voor bedrijfsmiddelen "van laptop tot bedrijfsauto", met een rol Wagenparkbeheerder en een pagina Wagenpark. Ik weet niet of dat een prototype is of in gebruik. Bouwen we wagenpark als eigen app, of als onderdeel van Hero assets? Dat is beslispunt 9 en moet dinsdag als eerste duidelijk zijn.

## 5. Wanneer: wat is de planning?

| Dag | Wat er gebeurt |
| --- | --- |
| Maandag 14 september | Dit plan. Excel doorgenomen. Feedback ophalen, beslispunten beantwoord. |
| Dinsdag 15 september | Fundament: repository, database, inloggen via het platform. Voertuigoverzicht en voertuigdetail. Contacten, bestuurders, vestigingen. Excel-import met de echte data. |
| Woensdag 16 september | Beheer: toewijzen, innemen, wachtlijst, uitleen. De vier checklists. Automatische taken, bandenwissel, dagelijkse mail. Kilometerstand, incident, boete, tankpas met pincode. Mijn auto op de telefoon. |
| Donderdag 17 september | Afronden: dashboard, archief, logboek. Rechten per rol testen. Should-functies als er tijd is. Demo aan het einde van de dag. |
| Vrijdag 18 september | Twee versies naast elkaar leggen, het beste samenvoegen, feedbackronde, vervolglijst. |

### Wat ik donderdag laat zien

- Inloggen als beheerder: het dashboard met de echte auto's uit de Excel, inclusief de verstreken APK's.

- Een auto openen: eigendom, bestuurder, tankpas met "toon pincode", eerstvolgende deadline, de Teams-map.

- Een uitgifteproces starten vanaf de wachtlijst en de checklist doorlopen.

- Een leenauto uitlenen en zien dat een te late retour een taak wordt.

- Een boete invoeren en zien dat het systeem de juiste bestuurder voorstelt.

- Inloggen als bestuurder op de telefoon: kilometerstand doorgeven, incident melden met foto, pincode opzoeken.

- De dagmail met de deadlines van de komende week en de bandenwissel-lijst per vestiging.

## 6. Hoe: hoe gaan we het bouwen?

### Werkwijze

Hackathon-stijl, zoals bij het ATS. Twee collega's bouwen los van elkaar een eigen versie, donderdag laten we die zien, vrijdag voegen we het beste van beide samen. Buddy's blijven beschikbaar voor vragen. Ik bouw met Claude Code in genummerde stappen: elke stap is een afgerond stuk dat apart te bekijken is, zodat wie meekijkt altijd ziet wat af is en wat niet. Dit document is zo geschreven dat de bijlage na goedkeuring rechtstreeks als bouwopdracht dient.

### Ontwerpprincipes, geleerd van de ATS-demo

De feedback op de ATS-demo was duidelijk: het prototype kon veel, maar het scherm was druk en belangrijke functies zaten verstopt. Daarom is dit plan bewust smal:

- Eén taak per scherm. Kilometerstand doorgeven is één pagina met één veld. Geen tabbladen, geen verborgen menu's.

- Het dashboard toont wat er moet gebeuren, niet alles wat er is.

- Bestuurders zien maximaal vijf dingen. Mijn auto, kilometerstand, incident melden, boetes, tankpas.

- Elke functie begint als gebruikersverhaal. Wat daar niet in past, bouwen we niet.

- Liever minder en af. Een must die niet af is, gaat eruit. Een should die niet af is, wordt niet getoond.

### Eerst de kern, dan de rest

De must-kern voor donderdag: register, toewijzing en uitleen, de vier checklists, automatische taken en mail, boetes met bestuurderkoppeling, mijn auto voor de bestuurder. Als er tijd over is: kosten per vestiging, documenten uploaden in de app zelf, incident-afhandeling met statussen, het verduurzamingsrapport, een leenauto reserveren. Als woensdagmiddag ook de kern niet past, schuift eerst het dashboard en dan het archief. Boetes, de checklists en de dagmail schuiven niet: dat is precies wat het verschil maakt met de Excel.

### De overstap vanuit de Excel

De negen tabbladen gaan elk naar hun eigen plek in de app. Het importscript leest ze in, kan opnieuw draaien zonder dubbele rijen, en zet rijen die niet kloppen in een foutlijst in plaats van stilzwijgend in de database. Na de import krijgt de beheerder een lijst met alles wat het systeem heeft aangenomen en vult de gaten aan. Bij livegang krijgt elke bestuurder één mail om de kilometerstand door te geven, want die ontbreekt nu bijna overal. Vanaf vrijdag is de app de bron en wordt de Excel bevroren.

### Veiligheid

Alleen ingelogde hero.eu-accounts. Pincodes staan versleuteld in de database, zijn standaard verborgen, en worden alleen getoond aan de beheerder en de bestuurder van die auto, na een klik, met een regel in het logboek. Persoonsgegevens beperkt tot naam, e-mail, telefoon, vestiging en rijbewijsdatum. Het logboek is onwisbaar vanuit de app.

## 7. Wat ik nodig heb en waar ik een besluit op wil

### Voorwaarden om dinsdag te starten

- Een halfuur met Annemiek om de twijfelgevallen uit de Excel na te lopen: de verstreken APK's, auto's zonder vestiging, wat "financial lease afbetaald" betekent.

- Uitsluitsel over Hero assets: eigen app of onderdeel daarvan.

- Toegang tot de GitHub-organisatie van Hero en de kickstart-repository van het framework. De uitnodiging staat open.

- Toegang tot Supabase en Railway zoals bij het ATS, en toestemming om de Microsoft-login en het mailadres van het ATS te hergebruiken.

- Wie celdirecteur is van welke vestiging, en twee testaccounts: één beheerder, één bestuurder.

### Tien beslispunten

Bij elke vraag staat wat ik doe als ik geen antwoord krijg, zodat de bouw dinsdag hoe dan ook kan starten.

| # | Vraag | Standaard als er geen antwoord komt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blijft Annemiek de enige uitvoerende beheerder, of krijgt elke vestiging een eigen office manager als beheerder? | Annemiek als beheerder voor alles, celdirecteuren kijken mee en vragen aan. |
| 2 | Wie is celdirecteur van welke vestiging? | Vier vestigingen, celdirecteuren vraag ik dinsdag. |
| 3 | Krijgen bestuurders toegang in de eerste versie? | Ja, bestuurders loggen in. |
| 4 | Moet de kickstart-repository van het framework worden gebruikt? | Ja als ik er dinsdag toegang toe heb, anders de ATS-opzet. |
| 5 | Mag ik de Microsoft-login en het mailadres van het ATS hergebruiken? | Ja, zelfde app-registratie. |
| 6 | Welke herinneringstermijnen en bandenwisseldata? | 90, 30 en 7 dagen vooraf; banden rond 1 oktober en 1 april. Instelbaar. |
| 7 | Boetes en eigen risico: altijd doorbelasten, zonder uitzondering? | Altijd doorbelasten; uitzondering alleen door de beheerder, met reden in het logboek. |
| 8 | Is MKB Autobeheer de leasepartner of alleen het onderhoudsadres? | Alleen onderhoudsadres; contracten komen uit de Excel. |
| 9 | Eigen app, of onderdeel van Hero assets? | Eigen app Wagenpark, met een datamodel dat later in Hero assets past. |
| 10 | App-type in Appjes: Framework of Standalone? | Framework als de kickstart dinsdag toegankelijk is, anders Standalone en later overzetten. |

FEEDBACK GRAAG OP
Hoofdstuk 2 (wat), 3 (wie), en de tien beslispunten. De rest is uitwerking die ik bijstel zodra die drie kloppen.

# Deel 2. Bijlage: detailuitwerking

De volledige uitwerking voor de bouw: functies met prioriteit, de processen stap voor stap, het datamodel, de schermen, de techniek, de overstap vanuit de Excel en de risico's. Dit deel is de bouwopdracht.

## A. Wat er in de Excel staat

| Tabblad | Wat erin staat | Wordt in de app |
| --- | --- | --- |
| Wagenpark overzicht | 54 auto's met kenteken plus 12 bestelde. Per auto: kenteken, bestuurder, telefoon, vestiging, merk, soort (eigendom, financial lease, operational lease, huur), bijtelling, type, bouwjaar, milieu, type banden, tank- of laadpasnummer, pincode, kilometerstand met datum, APK-vervaldatum, en vrije tekst voor onderhoud, schade en opmerkingen. | Wagenpark, Bestuurders, Archief. Onderhoud en schade worden losse records. Pincode afgeschermd. |
| Contacten | Garages per merk, wasstraat, twee losse contactpersonen. | Contacten, met soort en merk. |
| Wachtlijst | Medewerker, vestiging, datum aanvraag, gewenste auto, opmerking. | Wachtlijst |
| Tijdelijke uitleen | Kenteken, medewerker (ook externen), vestiging, datum uit, datum retour, reden. | Uitleen |
| Uitleen overzicht | Historie van 41 uitleningen sinds 2024 en de vier leenauto's. | Uitleen (historie), status leenauto op de auto. |
| Zomerbandenwissel 2026 | Checklist per seizoen: 34 auto's met winter- en zomerbanden, kolom "Gewisseld". | Seizoenstaak banden. |
| Processen | Vier processen met stappen: instroom, uitgifte, inname, uitstroom. | Checklists per auto, zie B. |
| Verduurzaming | Aantal auto's per vestiging en per milieu, 2024 tegenover 2025. | Rapport, automatisch uit de data. |
| Incidentenregistratie | Leeg. Schades staan als tekst in het Wagenpark overzicht. | Incidenten |

Wat opvalt: de meeste auto's zijn eigendom van Hero of afbetaalde financial lease. Een leasecontract met kilometerbundel geldt voor een handvol auto's. De vier vestigingen zijn de eenheid waarin alles is georganiseerd. Per auto bestaat al een map in Teams; de app koppelt die.

## B. Functionaliteiten met prioriteit

MUST staat donderdag. SHOULD als de kern eerder klaar is. COULD is een tweede ronde. NIET NU is bewust buiten scope.

### Voertuigen, contracten en contacten

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Voertuigoverzicht | Beheerder, celdirecteur | Zoeken en filteren op kenteken, merk, bestuurder, vestiging, status, milieu. Sorteren op eerstvolgende deadline. |
| MUST | Voertuigdetail | Alle rollen | Alle velden uit het Wagenpark overzicht plus status, huidige bestuurder, deadlines, onderhoudshistorie, incidenten, documentenmap en logboek. |
| MUST | Soort eigendom en contract | Beheerder | Eigendom, financial lease, financial lease afbetaald, operational lease, huur. Alleen bij operational lease en huur horen contractvelden en een kilometerbundel. Bij eigendom: aanschafdatum en verzekeraar. |
| MUST | Status van de auto | Beheerder | Besteld (met verwachte levering), actief, leenauto, tijdelijk buiten gebruik, ingeleverd, verkocht. |
| MUST | Documentenmap per auto | Beheerder, bestuurder | Link naar de bestaande Teams-map van de auto. Dekt de wens voor mappen met RDW-papieren, verzekeringspapieren en foto's zonder bestanden te verhuizen. |
| MUST | Tankpas met pincode | Beheerder, bestuurder | Pasnummer, leverancier en pincode. Versleuteld, standaard verborgen, "toon pincode" alleen voor beheerder en bestuurder van die auto, elke keer gelogd. |
| MUST | Archief oude auto's | Beheerder | Ingeleverde en verkochte auto's met alle informatie, toewijzingen, incidenten en documenten. |
| MUST | Contacten | Alle rollen | Het tabblad Contacten één op één, aangevuld met verzekeraar, tankpasleverancier en bestickering. Het onderhoudsadres van een auto volgt uit het merk. |
| SHOULD | Documenten in de app zelf | Beheerder | Uploaden en bekijken in de app. Pas als de Teams-koppeling niet genoeg blijkt. |
| SHOULD | RDW-gegevens op kenteken | Beheerder | Open, gratis API van de RDW vult merk, type, bouwjaar, brandstof en APK-datum in. |

### Toewijzing, wachtlijst en uitleen

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Auto toewijzen | Beheerder | Begindatum en kilometerstand bij uitgifte. Start het uitgifteproces. |
| MUST | Auto innemen | Beheerder | Einddatum en kilometerstand bij inname. Start het innameproces. Daarna vrij, leenauto of uitstroom. |
| MUST | Historie van toewijzingen | Beheerder, celdirecteur | Wie reed wanneer in welke auto. Basis voor het koppelen van boetes. |
| MUST | Bestuurdersprofiel | Beheerder | Naam, e-mail, telefoon, vestiging, functie, rijbewijs geldig tot, in en uit dienst. Externen met een vlag. |
| MUST | Wachtlijst | Beheerder, celdirecteur | Wie wil een auto, vestiging, sinds wanneer, gewenste auto, status. Koppelen zodra een auto vrijkomt. |
| MUST | Tijdelijke uitleen | Beheerder | Wie heeft een leenauto (ook externen), sinds wanneer, tot wanneer verwacht, reden, kilometerstanden. Te laat wordt een taak. |
| SHOULD | Auto aanvragen | Celdirecteur | Formulier dat direct op de wachtlijst komt. |
| SHOULD | Leenauto reserveren | Bestuurder | Vooraf vastleggen voor een periode. Nu via een WhatsApp-groep. |

### Taken, processen en herinneringen

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Processen als checklist | Beheerder | Instroom, uitgifte, inname, uitstroom starten bij een auto. Elke stap een vinkje met wie en wanneer. Open stappen in Taken. |
| MUST | Automatische taken | Beheerder | APK (ook al verstreken), contracteinde, rijbewijs, uitleen over retourdatum, kilometerbundel op 90%. Standaard 90, 30 en 7 dagen vooraf. |
| MUST | Takenlijst | Beheerder, celdirecteur | Open, in behandeling, afgerond. Per taak auto, bestuurder, deadline, wie ermee bezig is. |
| MUST | E-mailherinnering | Beheerder, bestuurder | Dagelijkse mail met wat er deze week moet gebeuren. Onderhoudsherinneringen eerst naar de bestuurder, met het garage-adres. Via Microsoft Graph. |
| MUST | Seizoenstaak bandenwissel | Bestuurder, beheerder | Rond 1 oktober en 1 april een taak per auto met winter- en zomerbanden. Beheerder ziet per vestiging wie nog niet is geweest. |
| MUST | Handmatige taak | Beheerder | Voor alles wat het systeem niet zelf ziet. |
| SHOULD | Maandelijkse kilometervraag | Bestuurder | Elke eerste van de maand een mail met een link. |
| COULD | Teams-melding in plaats van mail | Beheerder | Zelfde inhoud, ander kanaal. |

### Kilometers, incidenten en boetes

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Kilometerstand doorgeven | Bestuurder, beheerder | Datum, stand, optioneel foto. Bij lease de prognose ten opzichte van de bundel. |
| MUST | Incident melden | Bestuurder, beheerder | Soort, datum, plaats, omschrijving, foto's, tegenpartij. Wordt een taak. Meer niet. |
| SHOULD | Incident afhandelen | Beheerder | Statusverloop, kosten en eigen risico; eigen risico doorbelast conform beleid. |
| MUST | Boete registreren | Beheerder | Kenteken, datum, tijd, bedrag. Het systeem stelt de bestuurder van dat moment voor, ook bij een uitleen. |
| MUST | Boete doorbelasten | Beheerder | Standaard doorbelasten. Uitzondering alleen met reden. Bestuurder ziet het en krijgt een mail. |
| SHOULD | Boete-brief uitlezen | Beheerder | Brief uploaden; het systeem haalt kenteken, datum en bedrag eruit. |

### Dashboard, rapportage en algemeen

| Prio | Functie | Voor wie | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | Dashboard | Beheerder, celdirecteur | Deadlines komende 30 dagen en open taken bovenaan. Daaronder actief, besteld, leenauto's vrij, wachtlijst. Per vestiging gefilterd. |
| SHOULD | Kosten per auto en vestiging | Beheerder, directie | Maandtarief of afschrijving plus eigen risico, meer-kilometers en niet-doorbelaste boetes. |
| SHOULD | Rapport verduurzaming | Directie, KAM | Benzine, elektrisch, hybride per vestiging per jaar, automatisch. Sluit aan op de ISO-doelstelling. |
| SHOULD | Export naar Excel | Beheerder, directie | Het register als download. |
| MUST | Inloggen via het platform | Alle rollen | Hero Microsoft-account. Rol uit de tabel medewerker. |
| MUST | Werkt op telefoon | Bestuurder | Kilometerstand, incident met foto, pincode. |
| MUST | Logboek | Beheerder | Elke wijziging en elke getoonde pincode: wie, wanneer, wat. |
| MUST | Excel-import | Beheerder | Alle negen tabbladen, herhaalbaar. |
| NIET NU | CO2- en bijtellingsrapportage | Directie | Los van het beheerprobleem. |

## C. Processen stap voor stap

De vier processen uit het tabblad Processen, plus drie die het systeem zelf start. Stappen met "systeem" doet het systeem zelf.

### Instroom nieuwe auto

- Auto aanmaken (beheerder). Merk, type, vestiging, soort eigendom, verwachte levering. Status: besteld.

- Afleverdatum bevestigd (beheerder). Datum invullen.

- Maakt voorbereidingstaken (systeem). Verzekering, tankpas, bestickering, inspectie, met deadline vóór aflevering.

- Verzekering afsluiten (beheerder). Via Hypotheekshop Hoorn. Polis in de documentenmap.

- Tank- of laadpas bestellen (beheerder). MKB Brandstof of E-Flux. Pasnummer en pincode vastleggen.

- Hero-bestickering inplannen (beheerder). Klasse A, B of C, via Plakkie.

- Aflevering en inspectie (beheerder). Kenteken invullen, foto's, kilometerstand, Teams-map aanmaken en koppelen.

- Gegevens aanvullen (beheerder). APK-datum, bouwjaar, type banden, bijtelling.

- Status actief (systeem). De auto telt mee en staat klaar voor uitgifte.

### Uitgifte auto

- Toewijzen aan medewerker (beheerder). Startdatum. Wachtlijst bijgewerkt.

- Informeert HR (systeem). Wie, welke auto, per wanneer.

- Verzamelen (beheerder). Tankpas met code, kentekenbewijs, sleutel.

- Bubble Wash en volle tank (beheerder). Vóór de uitgiftedatum.

- Schaderondgang (beheerder en bestuurder). Bestaande schade wordt een incident met foto's.

- Foto's en kilometerstand (beheerder). Eerste stand van deze toewijzing.

- Overhandigen (beheerder). Sleutels, tankpas, code, kentekenbewijs.

- Bijwerken (systeem). Toewijzing actief. Bestuurder ziet Mijn auto.

### Inname auto

- Inleverdatum bepalen (beheerder). Bij de toewijzing of uitleen.

- Mailt bestuurder (systeem). Datum, en het verzoek om netjes en met volle tank in te leveren.

- Ronde en foto's (beheerder). Foto's naar de documentenmap. Nieuwe schade wordt een incident.

- Kilometerstand noteren (beheerder). Eindstand van deze toewijzing.

- Sleutels en toebehoren innemen (beheerder). Vinkje per onderdeel.

- Meldt inname bij HR (systeem). Inclusief de incidenten.

- Bijwerken (systeem). Toewijzing gesloten. Auto vrij, leenauto of uitstroom.

### Uitstroom auto

- Einddatum bepalen (beheerder). Verkoop of einde lease.

- Foto's en kilometerstand (beheerder). Eindstand.

- Verzamelen (beheerder). Sleutels, groene kaart, tankpas.

- Laadkabel en toebehoren (beheerder). Vinkje per onderdeel.

- Vrijwaringsbewijs RDW (beheerder). In de documentenmap.

- Verzekering opzeggen (beheerder). Per datum vrijwaring. Tankpas blokkeren.

- Archiveren (systeem). Status verkocht of ingeleverd. Naar Archief. Herinnering om de Teams-map te archiveren.

### Deadline, incident en boete

- Deadline nadert. Het systeem controleert dagelijks, maakt een taak en mailt de bestuurder (onderhoud, banden) of de beheerder (contract, rijbewijs, te late uitleen). Wie het regelt, sluit de taak af met de nieuwe datum.

- Incident. De bestuurder meldt op de telefoon; het systeem maakt een taak; de beheerder meldt bij verzekeraar of garage en sluit af met kosten en eigen risico.

- Boete. De beheerder voert kenteken, datum en tijd in; het systeem zoekt wie reed, ook bij een uitleen; de beheerder bevestigt en belast door; de bestuurder krijgt een mail.

## D. Datamodel

Vijftien tabellen. Alle tabellen krijgen daarnaast aangemaakt_op, gewijzigd_op en gewijzigd_door.

| Tabel | Velden | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| voertuig | kenteken, merk, type, vestiging, milieu, bouwjaar_maand, soort_eigendom, bijtelling, type_banden, status, verwachte_levering, apk_vervalt_op, tankpas, documentenmap_url, opmerkingen | Tabblad Wagenpark overzicht. |
| leasecontract | voertuig, leasemaatschappij, contractnr, begin, einde, looptijd, km_bundel, maandtarief, tarief meer en minder km, inbegrepen, opzegtermijn | Alleen bij operational lease of huur. |
| medewerker | naam, email, telefoon, vestiging, extern, functie, rijbewijs_geldig_tot, in_dienst, uit_dienst, rol | Bestuurders, beheerders, externen. |
| vestiging | naam, adres, celdirecteur, kostenplaats | Wognum, Alkmaar, Hoorn, Schiphol. |
| toewijzing | voertuig, medewerker, van, tot, km_bij_uitgifte, km_bij_inname, opmerking | Wie rijdt wanneer in welke auto. |
| wachtlijst | medewerker, vestiging, aangevraagd_op, gewenst_vanaf, gewenste_auto, opmerking, status, voertuig | Tabblad Wachtlijst. |
| uitleen | voertuig, medewerker, van, tot_verwacht, tot_werkelijk, reden, kilometerstanden | Tabbladen Tijdelijke uitleen en Uitleen overzicht. |
| kilometerstand | voertuig, datum, stand, bron, foto | Meetpunten. |
| onderhoud | voertuig, soort, gepland_op, uitgevoerd_op, garage, km_stand, kosten, status | Nu vrije tekst. |
| incident | voertuig, medewerker, soort, datum, plaats, omschrijving, tegenpartij, status, eigen_risico, kosten, foto's | Incidentenregistratie en kolom Schade. |
| boete | voertuig, medewerker (afgeleid), overtreding_op, ontvangen_op, bedrag, soort, doorbelast, doorbelast_op, brief | Verkeersboetes. |
| pas | pasnummer, leverancier, pincode_versleuteld, soort, status, geldig_tot | Tank- en laadpassen. |
| contact | bedrijf, contactpersoon, adres, website, telefoon, email, soort, merken, haal_en_breng, opmerking | Tabblad Contacten. |
| taak | soort, voertuig, medewerker, toegewezen_aan, deadline, status, proces, checklist, bron_sleutel | Handmatig, automatisch en de checklists. |
| logboek | tabel, rij_id, actie, oud, nieuw, door, op | Audit trail, inclusief getoonde pincodes. |

Afgeleid en niet opgeslagen: huidige bestuurder, bestuurder bij een boete, verwachte eindstand bij lease, eerstvolgende deadline per auto, onderhoudsadres uit het merk, te laat ingeleverde leenauto, verduurzaming per vestiging, maandkosten per vestiging.

## E. Schermen

| Scherm | Inhoud |
| --- | --- |
| Dashboard | Bovenaan de komende 30 dagen: APK verstreken en vervallend, bandenwissel, uitleen over retourdatum. Daarnaast open zaken: uitleen zonder retourdatum, wachtlijst, besteld, kilometerstand onbekend. Daaronder aantallen. Celdirecteur ziet de eigen vestiging. |
| Voertuigdetail | Kop met kenteken, merk, type, milieu, bouwjaar, vestiging, status en knoppen Bewerken, Proces starten, Innemen. Blokken: bestuurder, eigendom en contract met tankpas en "toon pincode", deadlines met onderhoudsadres, kilometerstanden, onderhoud en incidenten, documentenmap, lopende checklist, logboek. |
| Mijn auto (telefoon) | Kenteken en model. Actie nodig (rood), binnenkort (oranje). Kilometerstand met knop Doorgeven. Tankpas met "toon pincode". Knoppen Incident melden en Documenten. Mijn boetes. |
| Voertuigoverzicht | Tabel met filters op status en vestiging, sorteren op elke kolom. Knop "Nieuw voertuig" start het instroomproces. |
| Bestuurders | Wie rijdt wat, rijbewijsdatum, vestiging. Detail met historie, boetes en incidenten. |
| Taken | Gegroepeerd op deadline: te laat, deze week, deze maand, later. Filter op soort, vestiging, toegewezen aan. |
| Wachtlijst en Uitleen | Wachtlijst op aanvraagdatum met knop "Auto koppelen". Uitleen met te laat in rood, knop "Innemen", en de vier leenauto's met vrij of bezet. |
| Incident melden | Soort, datum, plaats, omschrijving, foto's via de camera, tegenpartij. |
| Contacten | Kaartjes per bedrijf, bellen met één tik. |
| Archief, Rapporten, Processen, Instellingen | Archief als de wagenparktabel voor ingeleverde auto's. Rapporten met verduurzaming. Processen als uitleg met knop per stap. Instellingen voor rollen, vestigingen, termijnen, bandenwisseldata, afzenderadres. |

## F. Techniek

| Onderdeel | Keuze |
| --- | --- |
| Plek | App in het Hero-platform via Appjes, type Framework (beslispunt 10). Terugval: Standalone of de ATS-opzet. |
| Applicatie | Node.js, Express, EJS. Server-rendered pagina's, weinig JavaScript in de browser. Bij Framework volgens de kickstart. |
| Database | PostgreSQL op Supabase, eigen schema in Framework Hero DB. Migraties als SQL-bestanden. |
| Hosting | Railway, automatische deploy. |
| Inloggen | Via het platform, Hero Microsoft-account. Rol uit de tabel medewerker. Rechten op de server per rol en vestiging. |
| Pincodes | Versleuteld met een sleutel in Supabase Vault. Ontsleuteld op verzoek, per keer gelogd. |
| E-mail | Microsoft Graph, afzender aissistent@hero.eu, zelfde app-registratie als het ATS. |
| Documenten | Link naar de Teams-map per auto. Uploaden in de app (should) via Supabase Storage. |
| Dagelijkse controle | Geplande job om 07:00 die deadlines controleert, taken aanmaakt en de dagmail stuurt. |
| Kenteken opzoeken | RDW Open Data, gratis. |
| Tekst uitlezen | Claude via de Hero AI Gateway, alleen voor boete-brieven (should). |

## G. Overstap vanuit de Excel

| Tabblad | Naar | Let op |
| --- | --- | --- |
| Wagenpark overzicht | voertuig, medewerker, toewijzing, pas, onderhoud, incident | Eén rij wordt tot zes records. Rijen zonder kenteken worden "besteld". Vrije tekst wordt per regel een record. Pincodes direct versleuteld, nooit in foutlijsten. Bouwjaar in vier notaties normaliseren. |
| Contacten | contact | Soort afleiden uit de kolom Opmerking. |
| Wachtlijst | wachtlijst | Naam koppelen aan medewerker. |
| Tijdelijke uitleen | uitleen | "Extern:" wordt medewerker met vlag extern. Ontbrekende retourdatum wordt een taak. |
| Uitleen overzicht | uitleen (historie), status leenauto | Historie alleen als de kentekens bestaan. |
| Zomerbandenwissel 2026 | taak | Kolom "Gewisseld" wordt de status. Daarna maakt het systeem deze lijst zelf. |
| Processen | checklist-sjabloon in de code | Zie C. |
| Verduurzaming | rapport | Rekent live; cijfers 2024 en 2025 als vergelijking. |
| Incidentenregistratie | incident | Leeg; schades komen uit de kolom Schade. |

- Twijfelgevallen nalopen met Annemiek: verstreken APK's, auto's zonder vestiging, "financial lease afbetaald".

- Importscript per tabblad, met foutlijst.

- Herhaalbaar zonder dubbele rijen.

- Controle door de beheerder na de import.

- Eerste kilometerronde bij livegang.

- Excel bevriezen vanaf vrijdag en de pincodes eruit halen.

## H. Kanttekeningen en risico's

- Webapp, geen App Store-app. In de briefing werd een iOS-app genoemd; zonder Apple Developer-account is dat donderdag niet haalbaar en voor het gebruik niet nodig.

- Het systeem is zo goed als de data. De eerste weken vult de beheerder gaten aan.

- Contractgegevens die bij de leasemaatschappij of MKB Autobeheer liggen, moeten handmatig worden overgenomen.

- De pincodes staan nu leesbaar in een Excel die meerdere mensen kunnen openen.

| Risico | Gevolg | Aanpak |
| --- | --- | --- |
| Excel onvolledig | Deadlines en historie kloppen niet vanaf dag één | Import accepteert gaten, verstreken APK's worden direct een taak, eerste kilometerronde. |
| Beleid en Excel spreken elkaar tegen over garages | Verkeerd onderhoudsadres in herinneringen | De Excel is leidend; de beheerder past het per merk aan in Contacten. |
| Overlap met Hero assets | Twee plekken voor dezelfde auto's | Dinsdag eerst uitzoeken. Het datamodel past in beide varianten. |
| Framework-app kost meer inrichting | Dinsdag gaat op aan inrichting | Toegang tot de kickstart vóór dinsdag. Terugval: Standalone of ATS-opzet. |
| Te veel bouwen, te weinig af | Druk scherm, verstopte functies | Ontwerpprincipes en de schuiflijst. Elke dag eindigt met iets dat werkt. |
| Privacy van boetes, incidenten en pincodes | Collega's zien elkaars gegevens | Rechten op de server. Bestuurder ziet alleen zichzelf. Pincodes versleuteld en gelogd. |
| Twee bronnen na de start | Excel en app lopen uit elkaar | Excel vrijdag bevriezen; export uit de app vervangt de lijst. |

Ontwerpplan wagenparkbeheer, versie 0.4, 14 september 2026, Jaden Bakker. Concept, niets gebouwd. De online werkversie met schetsen: https://claude.ai/code/artifact/72a04f82-7564-4f1c-8fa4-6a358c5076bb